项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 药采信息化运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市医药集中采购服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 关柏芳 | | | | | 联系电话 | | 89152646 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.456 | 30.1368 | | 30.1368 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.456 | 30.1368 | | 30.1368 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为采购中心相关业业务系统提供相应的机房环境，提供稳定可靠的互联网接入。  2、提供政府信息公开、单位概况信息、围绕中心相关业务，做好中心网站的内容建设、运维管理等工作。  3、维护药品采购平台的正常运行，确保我市参加医药阳光采购的各级医疗机构进行医药产品网采工作；及时调整、发布整药品信息变化；实时监控全市药品网采情况；统计和发布医药采购相关指标，实现对全市药品采购数据的多维度统计，为上级机关决策提供数据依据。 | | | | | | 项目服务期内预期目标均已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据报告数 | | | 3 | 3 | 20 | | 20.00 | |  | |
| 运维报告数 | | | 6 | 7 | 20 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标 | 故障次数"年系统故障（因故无法访问系统） | | | 4 | 4 | 20 | | 20.00 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度 | | | 预计11月底前完成项目验收 | 12月13日完成项目验收 | 20 | | 19.00 | | 为落实防疫政策，项目验收时间略晚。 | |
| 成本指标 | 项目实施成本控制 | | | 30.1368 | 30.1368 | 4 | | 4.00 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 提高带量采购工作成效，辅助降低相关医药品种费用 | 提高带量采购工作成效，辅助降低相关医药品种费用 | 3 | | 3.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 用户对平台数据服务满意度 | | | 90% | 0 | 3 | | 0.00 | | 因原平台停止对外服务，无法开展问卷调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |