项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保险信息系统升级改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | | 实施单位 | | 网信专班 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王立刚 | | | | | | 联系电话 | | 89152558 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | 373.750805 | 373.750805 | | 373.750805 | | 10 | | | 100% | | | 10.00 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 373.750805 | 373.750805 | | 373.750805 | | — | | |  | | | — | | |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | | |  | | | — | | |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | | |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 1.实现京津冀异地人员门诊医疗费用直接结算。  2.规范异地就医流程。  3.加强异地就医管理服务。  4.强化异地就医资金管理。 | | | | | | | 实现了京津冀异地人员门诊医疗费用直接结算。  规范了异地就医流程。  加强了异地就医管理服务。  强化了异地就医资金管理。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 涉及新建子系统数量 | | | 4个 | | 4个 | | | 5 | | | 5.00 | | |  | |
| 涉及改造子系统数量 | | | 5个 | | 5个 | | | 5 | | | 5.00 | | |  | |
| 完成二级以上医疗机构数量 | | | ≥200家 | | 261家  完成率100% | | | 5 | | | 5.00 | | |  | |
| 实施部署医疗机构数量 | | | ≥2700家 | | 3492家 | | | 5 | | | 5.00 | | |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | 100% | | 100% | | | 7 | | | 7.00 | | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥95% | | 100% | | | 7 | | | 7.00 | | |  | |
| 服务请求响应率 | | | ≥98% | | 98.64% | | | 6 | | | 6.00 | | |  | |
| 故障排除率 | | | ≥95% | | 100% | | | 6 | | | 6.00 | | |  | |
| 时效指标 | 二级以上医疗机构完成时间 | | | 2022年2月前 | | 按期完成，完成率100% | | | 8 | | | 8.00 | | |  | |
| 验收时间 | | | 2022年12月前 | | 2022年11月8日 | | | 8 | | | 8.00 | | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2022年预算项目尾款373.750805万元 | | 2022年实际支付项目尾款373.750805万元 | | | 10 | | | 10.00 | | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益及可持续影响 | | | 加快京津冀医疗保障同城化、信息化、一体化进程，让三地群众享受更多获得感、幸福感，切实解决三省市群众看病垫资和跑腿报销问题，提高医保基金使用效率，有效减轻群众医疗负担。推动三地医疗卫生数据共享，在三地医疗保障协同发展过程中提升医疗服务能力和水平，建设京津冀门诊异地结算项目，使得各地医疗机构的门诊数据对接。 | | 100% | | | 8 | | | 8.00 | | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | | 95.27%，完成率100% | | | 10 | | | 10.00 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 100.00 | | |  | |