项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务云服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市医药集中采购服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 关柏芳 | | | | | 联系电话 | | 89152646 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.21 | 23.439 | | 23.439 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.21 | 23.439 | | 23.439 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为北京市医药产品集中采购服务平台提供计算资源、存储资源及网络带宽资源等云服务。 | | | | | | 项目服务期内预期目标均已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础服务完成以下服务（7项）：x86平台云主机服务、x86物理服务器服务、普通性能存储、高性能存储、互联网链路服务、主机负载均衡服务、远程接入服务 | | | 7 | 7 | 15 | | 15.00 | |  | |
| 扩展服务完成以下服务（3项）：主机杀毒服务、主机安全加固、本地备份服务 | | | 3 | 3 | 15 | | 15.00 | |  | |
| 质量指标 | 平台稳定性"年内访问异常情况不大于5次，每多一次扣除20%分值 | | | <5 | 0 | 20 | | 20.00 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度2022年6月底完成30%以上的支付进度，2022年11月完成全部支付进度 | | | 100% | 100% | 20 | | 20.00 | |  | |
| 成本指标 | 项目实施成本控制在申报范围内 | | | 23.439万元 | 23.439万元 | 15 | | 15.00 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境效益 | | | 避免硬件设备折旧报废 | 避免硬件设备折旧报废 | 1 | | 1.00 | |  | |
| 经济效益指标 | 经济效益 | | | 节省中心硬件购置成本 | 节省中心硬件购置成本 | 3 | | 3.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度平台用户对系统响应流畅度满意度达到90% | | | 90% | 0 | 1 | | 0.00 | | 因平台迁移，原平台停止对外服务，无法开展问卷调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.00 | |  | |