项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 网站运营服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.18 | 143.03 | 143.03 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 将政府网站作为新时代建设服务型政府的重要平台，着力推进全市政府网站规范化、创新性发展。更好地履行新机构职能、推动北京市医疗保障工作开展、做好政策宣传与解读工作、服务公众，做好北京市医疗保障局门户网站及对外服务网络建设工作。 年度目标： 1、保障北京市医疗保障局门户网站平稳运行，内容发布及时准确、形式新颖多样； 2、保障定点医疗机构查询系统、定点零售药店查询系统、医保药品报销范围查询系统、打击欺诈骗保监督举报系统服务正常运行。 |  |  |  |  | 网站运行平稳，效果良好，未出现重大错误，未受到恶意攻击，各项功能使用正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护系统数量 |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12月底前完成验收 |  | 定性 | 一般 | 10 |  | 8 |  | 2022年底完成项目中期验收，2022年第三、四季度于全市网站检查中存在扣分情况，后续将完成整改。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  | 205.18万元以内 | 143.03 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 质量指标 | 指标1：故障响应率 |  | ≥98% | ≥98% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统故障率 |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：实现北京市医疗保障局网站信息查询 |  | 定性 | 运行良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实现北京市医疗保障局定点医院、定点药店及药品目录信息查询 |  | 定性 | 运行良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众服务满意度 |  | ≥90% | 98.2% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |