项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 医保执法总队新办公区局域网建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.96 | 2.96 |  | 2.16 |  | 10 |  | 72.97% |  | 7.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2.96 | 2.96 |  | 2.16 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成医保执法总队办公区3个月带宽100M互联网接入服务。 |  |  |  |  |  | 完成医保执法总队办公区3个月带宽100M互联网接入服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务月数 |  |  | 3个月 | 3个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月底前完成 |  |  | 3月底前完成 | 3月底完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | 2.96 | 2.16 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 网络可用性 |  |  | 95% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |  |  |