项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | OA系统政务Pad适配改造与办公软件采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.09 |  | 49.68 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50.09 |  | 49.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合我局日常办公实际需要，需针对政务Pad开展OA系统的适配改造工作，适包括政务Pad专用客户端、办公桌面适配、在线阅读集成、通知公告、阅件办件、信访管理、消息提醒等适配；另外，为实现业务文档的跨平台阅读以及数据安全，需采购OFD在线阅读软件；为对PDF文件进行编辑，需采购PDF编辑软件。 |  |  |  |  |  | 完成了政务Pad开展OA系统的适配改造工作，完成了OFD在线阅读软件和PDF编辑软件采购工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产品功能数量 |  |  | 9 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 办公软件数量 |  |  | 11 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设工期 |  |  | 6个月 | 2个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | 50.9 | 49.68 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 系统可用性 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提高办公便利性 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务响应率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 问题解决率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |  |