项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 电子政务移动办公项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.6999 | 38.622 | 38.622 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.6999 | 38.622 | 38.622 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好服务我局各部门日常办公，提升办公效率，并满足网络安全及保密等相关要求，为各部门配备一定数量的移动办公设备，用于工作人员外出、会议以及疫情防控期间的正常办公工作，推动我局OA系统移动办公更好的推广与应用。 |  |  |  |  | 为各部门配备一定数量的移动办公设备，用于工作人员外出、会议以及疫情防控期间的正常办公工作，推动我局OA系统移动办公更好的推广与应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | PAD数量 |  | 41 | 41 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 5G政务套餐数量 |  | 41 | 41 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购产品质量合格 |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5月底前完成项目招标采购工作 |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年10月底前完成验收 |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 38.6999 | 38.622 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购的设备运行正常，满足移动办公需求 |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 90% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |