附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 诉调对接中心信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜乔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 928.811638 |  | 10 |  | 92.88% |  | 9.29 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 928.811638 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：完成诉调对接中心信息化建设 |  |  |  |  |  | 已完成诉调对接中心信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息机房数量 |  |  | 1个 | 1个 | 7 |  | 7 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：诉讼服务大厅 |  |  | 1个 | 1个 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：审判法庭 |  |  | 24间 | 24间 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统平均无故障时间 |  |  | 1000小时 | 1000小时 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案设计时间 |  |  | 2020年03月 | 2020年03月 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：提交评审时间 |  |  | 2020年06月 | 2020年06月 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：招投标时间 |  |  | 60天 | 60天 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少当事人往返费用 |  |  | 良 | 中 | 6 |  | 3 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：降低诉讼成本 |  |  | 良 | 中 | 5 |  | 2 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：速裁类案件审理效率 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  |  | 非诉纠纷网上解决比重 |  |  | 中 | 中 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  | 环境效益 指标 | 指标1：周边环境影响 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：社会发展 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：人文发展 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：当事人满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.29 |  |  |  |