附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 业务维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭长翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 270.000000 | 270.000000 |  | 269.802249 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 270.000000 | 270.000000 |  | 269.802249 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于确保我院在履行审判、执行过程中的法庭、调解室、谈话室、会议室等设施完好，保证审判法庭专用设备运行正常，确保审判工作顺利开展。 |  |  |  |  |  | 完成了办公区及法庭日常维护修理、机器设备故障修理，日常检查和预防维修，日常的维护、清洗。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修维护相关设备数量 |  |  | 14项 | 16项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：办公区法庭分布区域数量 |  |  | 8处 | 8处 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：服务响应情况 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资产使用情况 |  |  | 全年正常使用 | 正常使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：维修诉求响应时间 |  |  | 12小时 | 24小时 | 8 |  | 6 |  | 提升响应时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照工程预算定额和各项取费标准计算造价 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人民法院审判、执行等司法工作运行正常 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：延长资产使用寿命 |  |  | 提高资产利用率 | 得到提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：法院工作人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |