附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 空调机房运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史艳秋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.37 | 6.37 |  | 6.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.37 | 6.37 |  | 6.37 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障本院网络机房精密空调的运行，免费更换易耗品；2.保障冠方法庭机房及UPS室空调的运行，免费更换易耗品；3.保障山后法庭机房精密空调及加湿机的运行，免费更换易耗品。 |  |  |  |  |  | 1.已保障本院网络机房精密空调的运行，免费更换易耗品；2.保障冠方法庭机房及UPS室空调的运行，免费更换易耗品；3.保障山后法庭机房精密空调及加湿机的运行，免费更换易耗品。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：冠方机房 |  |  | 3台 | 3台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：山后机房 |  |  | 6台 | 6台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：本院机房 |  |  | 7台 | 7台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统故障率 |  |  | <1% | 1% | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：系统正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：故障修复时间 |  |  | 4小时 | 4小时 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维护响应时间 |  |  | 5分钟 | 5分钟 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标2：社会效益指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标3：环境效益指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标4：可持续影响指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |