|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运维及安全管理 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 肖士兵 | | | | 联系电话 | | 64527800 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 178.216 | 178.216 | 176.536 | | 10 | | 99.06% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178.216 | 178.216 | 176.536 | | — | | 99.06% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转并及时维护更新；2.保障市社科联、市社科规划办内外网信息系统的正常运行和维护更新并负责安全管理和防护；3.完成市社科联、市社科规划办信息化项目规划设计并指导业务系统建设；4.负责市社科联、市社科规划办信息安全、应急处置等。 | | | | | 完成保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转并及时更新，维护信息系统正常安全运转，全年未发生网络安全事件。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房正常巡检 | | ≥52次 | 42次 | 5 | | 3 | 受疫情影响实际巡检量略有不足 | |
| 信息化项目规划设计 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 5 |  | |
| 信息安全、应急处置 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 5 |  | |
| 本地网络信息设备及终端的维护更新 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 无重大网络安全事故 | | ≤1次 | 0次 | 10 | | 8 | 网络安全杜绝重大事件但事前预警隐患清除需要加强 | |
| 时效指标 | 应急处置响应时间 | | ≤4小时 | ≤4小时 | 10 | | 8 | 应急响应及时态势感知有待提升加强 | |
| 成本指标 | 合同总额 | | ≤178.216万元 | 176.08万元 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 1、保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转；2、保障市社科联、市社科规划办内外网信息系统的正常运行，确保安全管理和防护；3、保障市社科联、市社科规划办信息安全。 | | 效益情况良好 | 效益情况良好 | 20 | | 17 | 资料归集不足 | |
| 可持续影响指标 | 支持和促进市社科联、市社科规划办各项工作的顺利开展和正常运行 | | 良好 | 良好 | 10 | | 8 | 资料归集不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | | ≥85% | 80% | 10 | | 8 | 办公终端运维服务多样化需求满足有待进一步提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.9 |  | |