|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社科活动中心专项物业经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 赵涛 | | | | 联系电话 | | 64527602 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 270 | 270 | 270 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270 | 270 | 270 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 创建干净整洁的办公环境，维护各项设施设备正常运行，服务首都社科各项活动进行，保障市社科联市社科规划办工作开展。 | | | | | 保障干净整洁的办公环境，维护各项设施设备正常运行，服务首都社科各项活动进行，保障市社科联市社科规划办工作开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐饮卫生保障人数 | | ≥30000人次 | 25000人次 | 5 | | 3 | 受疫情影响，就餐人次较少 | |
| 绿植养护 | | ≥100盆 | 100盆 | 5 | | 5 |  | |
| 办公及公共卫生 | | ≥9000平方米 | 9000平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 设施设备维护 | | ≥14项 | 18项 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 餐饮卫生 | | 良好 | 良好 | 5 | | 3 | 受疫情影响，食堂采买品种偏少 | |
| 绿植养护 | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 |  | |
| 办公及公共卫生 | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 |  | |
| 设施设备维护 | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 按照当年计划完成 | | 年度日常计划 | 按照当年计划完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 物业总费用 | | ≤270万元 | 270万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 服务品质有所提升，环境干净整洁，服务首都社科活动和会议，保障市社科联市社科规划办各项工作正常开展 | | 效益指标良好 | 优秀 | 10 | | 7 | 效益资料归集不足 | |
| 可持续影响指标 | 推动社科活动中心各项活动正常进行，持续保障市社科联、市社科规划办各项工作正常开展 | | 良好 | 优秀 | 10 | | 6 | 效益资料归集不足 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | 满意 | 10 | | 7 | 满意度调查可进一步扩展 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86 |  | |