项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 云服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育专业人员管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 金志伟 | | | | | 联系电话 | | 63032028 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.1212 | 9.1212 | | 9.1212 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9.1212 | 9.1212 | | 9.1212 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成北京市体育专业人才信息管理子系统，政务云资源租用等。  2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 | | | | | | 按合同约定完成了12个月的服务提供和资源交付，入云系统整体运行平稳，保障全面。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用政务云云主机数量 | | | ≤3台 | 3台 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | | ≥100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 故障排除率 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 系统平均无故障时间 | | | ≤693.5分钟/月 | 693.5分钟/月 | 6 | | 6 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 系统故障率 | | | ≤5% | 5% | 6 | | 6 | |  | |
| 系统验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 故障响应率 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | ≤10月 | 12月 | 6 | | 5 | | 因党的二十大期间为保障网络安全系统下线关停，因此延后验收。 | |
| 需求方案设计时间 | | | ≤3月 | 3月 | 6 | | 6 | |  | |
| 系统运行维护响应时间 | | | ≤30分钟 | 30分钟 | 6 | | 6 | |  | |
| 系统故障修复响应时间 | | | ≤1小时 | 1小时 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤9.1212万元 | 9.1212万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | 优良中低差 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |