项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市体育专业人才信息管理子系统信息化运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育专业人员管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 金志伟 | | | | | 联系电话 | | 87100225 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.50 | 15.50 | | 15.50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.50 | 15.50 | | 15.50 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.系统原有功能维护  北京市体育人才信息管理子系统目前已经包含了退役运动员信息管理、退役运动员审核和退役相关表格录入、信息导出等相关功能，技术维护人员会定期对系统进行日常维护工作。功能维护工作包含：技术支持、数据清洗/整理/导入、数据统计、数据备份等。  2.系统新增退役运动员服务功能模块  为进一步发挥保障分系统作用，结合我市退役运动员保障工作实际和库内信息情况，以新增退役运动员服务功能模块的相关页面建设为载体，加入中心介绍、政策宣传、通知公告、运动员退役证书查询等内容，进一步加强退役运动员个性化服务保障和就业促进工作。  退役运动员服务功能模块分为网站前端和管理后台两部分。  退役运动员服务功能网站前端包含：中心介绍、通知公告、退役证书查询等。  退役运动员服务功能管理后台:用户管理、权限设置、系统设置、信息发布、退役证书管理、操作日志管理  3. 系统新增退役运动员证书功能模块  根据系统中退役运动员的资料和中心规定的格式制作电子版运动队退役证书，运动员在系统网站前台根据查询条件可以进行查询。 | | | | | | 1.系统日常维护。  2.增加退役运动员服务模块——前端，包括中心介绍、通知公告、退役电子证书制作、查询等功能。  3.增加退役运动员服务模块——后台，包含用户管理、权限设置、系统设置、信息发布、退役证书管理、操作日志管理等功能。  4.优化系统权限设置。  5.清洗、整理、导入历史数据。  6.每年定期更新冰雪项目相关人才信息和专业技术人员信息数据。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 | | | ≤1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 故障排除率 | | | ≥95% | ≥95% | 4 | | 4 | |  | |
| 政府采购率 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 故障响应率 | | | ≥100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 系统故障率 | | | ≤10% | ≤10% | 4 | | 4 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统平均无故障时间 | | | ≤160小时 | ≤160小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | | | ≤3月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 系统故障修复响应时间 | | | ≤36小时 | ≤36小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 系统运行维护响应时间 | | | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | | ≤10月 | 12月 | 6 | | 5 | | 因党的二十大期间为保障网络安全系统下线关停，因此延后验收。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤15.5万元 | 15.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 提升我市退役运动员保障工作信息化管理水平 | | | 优良中低差 | 优 | 18 | | 18 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥85% | 85% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |