项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 游泳学校概念性方案研究项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市体育局本级行政 | | | |
| 项目负责人 | | 周斌 | | | | 联系电话 | | 87244880 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.91848 | 31.91848 | 29.9 | | 10 | | 93.68% | 9.37 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 31.91848 | 31.91848 | 29.9 | | — | | 93.68% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对新建游泳学校进行概念性方案研究，编制形成新建游泳学校概念性设计成果。 | | | | | 已编制形成北京国际游泳交流中心概念性方案。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告数量 | | 1个 | 1个 | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月 | 2022年12月 | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 31.91848万 | 29.9万 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对体育事业可持续  发展的影响程度 | | 90% | 90% | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审满意度 | | 100% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.01 |  | |