项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2023年亚洲杯训练场地改造项目前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晓娜 |  |  |  | 联系电话 | 87244900 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 351.94 | 351.94 | 351.94 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 351.94 | 351.94 | 351.94 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成2023年亚洲杯4块参赛队伍训练场地和2块裁判员训练场地的可研、预算、设计等前期工作。 |  |  |  |  | 完成2023年亚洲杯4块参赛队伍训练场地和2块裁判员训练场地的可研、预算、设计等前期工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造场地数量 |  | 6个 | 6个 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 成果满足工作要求 |  | 100% | 100% |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作期限 |  | ≤6个月 | 6个月 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤351.94万元 | 351.94万元 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力本市体育设施完善、促进足球运动普及 |  | 高中低 | 高 |  | 20 | 18 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |