项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 枪弹库联网报警系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市射击运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 张继春 | | | | | 联系电话 | | 13716218608 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.53448 | 39.53448 | | 39.522180 | | 10 | | 99.97% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 39.53448 | 39.53448 | | 39.522180 | | — | | 99.97% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保枪支弹药储存库绝对安全。 | | | | | | 提升了枪弹库安全等级，保障了枪支弹药储存安全。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装UPS | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：安装探测器电池 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：安装探测器 | | | 115个 | 115个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保枪弹裤安全 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：确保监控报警系统持续供电 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：采购设备 | | | ≤4月 | ≤3月 | 5 | | 4.5 | | 为满足枪弹库安防系统检验要求，保障枪弹库正常运行，震动联网报警工程提前施工。 | |
| 指标2：安装设备 | | | ≤5月 | ≤3月 | 5 | | 4.5 | | 为满足枪弹库安防系统检验要求，保障枪弹库正常运行，震动联网报警工程提前施工。 | |
| 指标3：调试竣工 | | | ≤6月 | ≤3月 | 5 | | 4.5 | | 为满足枪弹库安防系统检验要求，保障枪弹库正常运行，震动联网报警工程提前施工。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤39.53448万元 | 39.52218万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：确保枪弹库安全 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：枪弹库值守人员 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.49 | |  | |