项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 训练场馆照明设施改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张东 |  |  |  |  | 联系电话 | 01067215550 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 554.578020 | 554.578020 |  | 539.694906 | 10.00 |  | 97.32% |  | 9.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 554.578020 | 554.578020 |  | 539.694906 | — |  | 97.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市木樨园体育运动技术学校是北京市体育局下属二级财政全额拨款事业单位，承担着北京跳水、游泳、花样游泳、柔道、摔跤、手球、排球等竞技体育项目的日常训练保障工作。其中排球馆、手球馆、柔道及摔跤馆、光彩练习馆等建筑面积约15000平米，使用时间14年至31年不等，建筑物中的照明灯具均为耗能高、光效低、使用年限短的金卤光源。为了满足运动队训练需求以及完成我校节能降耗指标任务，我们拟对上述场馆的照明灯具、线路及控制设备进行更新改造。 |  |  |  |  |  | 通过照明设施改造，降低了场馆照明灯具均为耗能，提高了光效、灯具使用寿命。保障了运动队训练需求，完成了我校节能降耗指标任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 灯安装数量 |  |  | 581 | 590 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  | 改造面积 |  |  | 15000 | 15000 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足运动队训练需求以及完成我校节能降耗指标任务 |  |  | 高中低 | 高 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程改造费用 |  |  | 554.57802万元 | 539.694906万元 | 10.00 | 9.73 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 训练硬件水平 |  |  | 高中低 | 高 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员 |  |  | 高中低 | 高 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.46 |  |  |  |