项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 局系统互联网接入费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育局本级行政 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙素香 | | | | | 联系电话 | | 87244861 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.00 | | 75.00 | 75.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75.00 | | 75.00 | 75.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 互联网带宽1000M，保障体育局各项正常办公所需。 | | | | | | 完成预定指标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 带宽 | | 100Mbps | | 100Mbps | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障局机关和相关单位正常办公所需 | | 定性 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | ≤7月 | | ≤7月 | 10 | | 10 | |  | |
| 签约时间 | | ≤6月 | | ≤6月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 75 | | 75 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对部门运行的保障程度 | | 保障部门正常稳定运行 | | 保障部门正常稳定运行 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |