项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防报警设备更换工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京棋院 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.424546万 | 20.424546万 | | 20.424546万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.424546万 | 20.424546万 | | 20.424546万 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成所有建筑物内部安装火灾自动报警系统：感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火灾报警按钮、声光报警器、消火栓按钮等设备，满足规范及要求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | 与预期目标相符，保障院内各项工作的正常进行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 温感探测器拆除及安装 | | | 23 | 23 | 5 | | 5 | |  | |
| 火灾报警按钮拆除及安装 | | | 14 | 14 | 5 | | 5 | |  | |
| 消火栓按钮拆除及安装 | | | 14 | 14 | 5 | | 5 | |  | |
| 感烟探测器拆除及安装 | | | 180 | 108 | 5 | | 4 | | 原因：数量填报错误，预算结算均为108个。  改进措施：填报时加强核查。 | |
| 声光报警器拆除及安装 | | | 14 | 14 | 5 | | 5 | |  | |
| 消防报警电话分机拆除安装 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 输入模块拆除及安装 | | | 18 | 18 | 5 | | 5 | |  | |
| 输出模块拆除及安装 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 输入/输出模块拆除及安装 | | | 11 | 11 | 5 | | 5 | |  | |
| 火灾报警系统控制主机拆除 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 火灾报警系统控制主机安装 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 立式机柜安装 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 可燃气体探测器拆除及安装 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 施工时间 | | | ≤8月 | 6月至8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | | 9月 | 9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | ≥90% | 保障单位人员生命安全，保障单位财产、设施安全，提高公共服务能力。  (≥90%) | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |