项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 局属楼高层无负压水泵改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾添驰 |  |  |  | 联系电话 | 87206754 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.297430 | 46.297430 | 46.297430 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.297430 | 46.297430 | 46.297430 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成更换6台生活用水无负压水泵，减少水泵与管道共振产生噪音，提高供水设备运行效率。达到节能效果，减少水质二次污染，保障设备运行稳定安全。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 无负压水泵 |  | 6台 | 6台 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | 质量 指标 | 检验合格率 |  | 100% | 100% | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 招标日期 |  | 4月 | 4月 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 施工日期 |  | 5月-8月 | 5月-9月 | 4.00 | 3.00 | 因疫情原因，推迟施工。 |
|  |  | 时效 指标 | 验收日期 |  | 9月 | 10月 | 4.00 | 3.00 | 因疫情原因，推迟验收。 |
|  |  | 成本 指标 | 项目实施金额 |  | 46.297430 万元 | 46.297430 万元 | 20.00 | 20.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础，提升公共服务能力 |  | 水泵安全系数、节能效果得到提升，减少水源二次污染。 | 水泵安全系数、节能效果得到提升，减少水源二次污染。 | 30.00 | 30.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 9.00 | 因停水，个别住户无法理解。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.00 |  |