北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门             北京市信访办公室

项目单位             北京市信访办公室

项目名称            信息系统运维类项目

北京今诚明会计师事务所（普通合伙）

参与评价

中介机构

二○二三年四月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准	5

（三）评价指标体系	5

（四）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题	17

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	20

北京市信访办公室

信息系统运维类项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件的有关要求，北京市信访办公室（以下简称“市信访办”）成立绩效评价工作组，委托北京今诚明会计师事务所（普通合伙）对“信息系统运维类项目”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了实现全市信访信息化，北京市信访办公室（以下简称“市信访办”）相继于2005年开发建设了信访办网站、北京市信访矛盾分析研究中心门户网站工作平台、2006年开展建设了全国信访信息系统一期、2008年开展建设了北京市信访综合办公系统和北京市信访办业务系统，上述系统依托北京市政务内网、政务外网，和区县、委办局、乡镇街道等基层单位实现了互联互通，使信访业务办理实现了网上流转，日常办公实现了自动化，同时依托互联网，为全市群众提供网上诉求及诉求办理反馈渠道。为了保障系统正常稳定运行，方便信访工作人员使用，根据系统开发建设和运行维护需要，自系统建成第三至四年起，北京市信访办公室聘请专业的运维公司对上述系统提供运维服务。于2016年对互联网运维工作进行了整合，聘请了专门的运维公司对信访办网站巡检及维护，网站安全监测及重点时期保障。

2017年，按照国家信访局向全国各省市信访机构下发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（国信发〔2017〕1号）要求，市信访办搭建了北京市视频信访系，实现了与国家信访局、十六区信访办的视频信访互联互通。于2017年下半年对政务网信息系统运维工作进行整合，将原全国信访信息系统运维项目、信访办业务系统运维项目、北京信访综合办公系统运维项目等三个运维项目重新规划、整合，形成北京市信访办政务网运维项目。

2018年下半年，因市信访办搬迁至六里桥办公区(后迁至通州城市副中心)，按照实际工作需求对2018年下半年政务网系统运维进行了调整，项目名称变更“2018年下半年信访诉求工作平台运维服务项目”。同时，为了保障市信访办信访来访接待业务的安全有序，维护来访群众和信访工作人员人身安全，市信访办来访接待场所（通州城市副中心、六里桥中心城区来访接待场所）建设了安防系统，该系统包括来访接待大厅的集音监控系统、安检设备、视频监控系统。

2022年，北京市信访办为保障信访办网站、北京市信访矛盾分析研究中心门户网站工作平台等系统正常运转，申请2022年度信息系统运维类项目。同时，按照北京市关于信息系统上云的工作要求，市信访办将网站迁移上云。同时按照北京市经信局、北京市财政局采购要求，将原运维工作拆分为互联网运维服务与云技术服务两项工作。

2.主要内容

该项目主要内容为对“互联网”“大数据系统”“安防系统”“视频信访系统”等进行系统运维，保障系统安全稳定运行。

3.资金投入和使用情况

市信访办组织对项目总投入进行了预算评审，评审金额为513.01万元。按评审金额向市财政局申请资金，市财政局全额批复513.01万元。截至2022年12月底，项目实际使用资金504.79万元，结余8.21万元，已退回财政。

项目资金严格按照市信访办制定的《北京市信访办公室财务管理制度》和《北京市委办公厅财务管理制度》等文件规定执行，通过履行公开招标程序，确定服务商，并在规定时间内签订合同。项目资金按预算批复规模和方向、按审批权限和审批程序审批后使用，独立核算，专款专用，确保了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

（二）项目绩效目标

市信访办按照财政要求设定了项目的预期绩效目标，具体如下：

1.总体目标

一是（1）完成信息系统性能优化、设备托管及线路租用等工作。（2）保障项目基础设施、软件、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。（3）提高工作效率，保障信息系统安全，为信息系统安全、稳定运行提供保障。

二是（1）对安防系统所含设备进行日常维护，定期对安防系统进行检测，确保安防系统安全、稳定运行。（2）系统出现故障及时响应，并排查故障原因，恢复系统运行。（3）提高安防工作效率，为维护接访场所正常秩序提供技术保障。

三是保障视频会议技术服务工作的顺利开展。

2.具体指标

依据项目总体目标，结合各系统预计要达到的产出和效果，设定了12项具体指标。具体指标设定如下表：

信息系统运维类项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数 | =3套 |
|  |  | 安防系统维护数量 | =2套 |
|  | 质量指标 | 安防系统及信息系统运维，系统平均无故障时间 | ≥1000小时 |
|  |  | 安防系统及信息系统运维，故障响应率 | =100% |
|  |  | 安防系统及信息系统运维，故障排除率 | =100% |
|  |  | 安防系统及信息系统运维，系统正常率 | ≥99% |
|  |  | 安防系统及信息系统运维，系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |
|  | 时效指标 | 信息系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 |
|  |  | 安防系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤513.0118 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 运行维护响应时间 | 优良中低差 |
|  | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、过程管理的规范性和绩效目标实现程度进行综合评价，以进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验系统运维运维预期目标实现程度。

2.评价对象和范围

对市信访办“信息系统运维类项目”项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，以绩效评价指标体系为评价标准，专家评审打分的方法，对项目的决策、过程、产出和效益进行客观分析和评价。

（三）评价指标体系

依据北京市财政局项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

项目评价指标体系一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价的程序包括评价准备、评价实施、撰写评价报告三个阶段，具体为：

1.评价准备阶段。评价组收集、审核项目资料，制定绩效工作方案，明确评价工作程序、评价方法及指标体系等内容，在此基础上设计底稿和细化评价实施具体工作安排。

2.评价实施阶段。通过基础数据核实、专家评审等多种方式，审核信息系统运维类项目支出决策的科学合理性、过程管理的规范性、产出和效益的实现程度，在此基础上形成初步评价结论。

3.撰写评价报告阶段。综合前期资料审核和分析、专家评价意见等情况，初步形成绩效评价结论，报市信访办审核，根据审核意见修改完善绩效评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组认为，该项目的设立与市信访办部门职责相符，与《北京市网上信访信息系统使用管理制度（试行）》《北京市信访办信息化建设管理办法》相契合，立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理，部门内部财务等管理制度能够支撑项目规范实施。该项目属于延续性项目，有效保障了市信访办对信息系统及安防系统的运维工作，为部门提供了良好的履职基础。

但评价发现该项目在实施中存在绩效目标合理性不足、招标管理、合同管理不规范等问题。

经全面分析，综合评价该项目得分92.97分，绩效级别评定为“优秀”。其中，项目决策平均得分9.50分，项目过程平均得分16.97分，项目产出平均得分40.00分，项目效益平均得分26.50分。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.50 |
| 项目过程 | 20.00 | 16.97 |
| 项目产出 | 40.00 | 40.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.50 |
| 综合得分 | 100.00 | 92.97 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

四、绩效评价指标分析

市信访办从项目预算申报、资金管理、过程管控、总结验收、绩效管理等方面实施全流程统一监督管理，明确了职责分工，夯实绩效管理责任，保障了市信访办各系统平台的正常运转，保质保量地完成各项绩效评价指标。

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定比较合理、清晰、可衡量，预算编制较科学、资金分配较合理，但存在绩效指标设置不够完整、错误的情况。满分10.00分，评价得分为9.50分。

1.项目立项分析

（1）立项依据充分。市信访办依据“三定”方案“承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布”职能，结合2022年度工作任务，申报信息系统运维类项目，符合国家和北京市“十四五”时期信访信息安全规划。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范。该项目为延续性项目，市信访办根据相关经费管理办法编制经费预算，并在规定的报送时间内上报立项申请。项目立项程序规范。

2.绩效目标分析

（1）绩效目标设定合理。查阅《项目支出绩效自评表》，该项目设定了绩效目标，符合市信访办对2022年度信访工作的相关要求和年度计划，与项目实施内容相符、紧密相关。项目绩效设定较为合理。

（2）绩效目标设定科学。市信访办将该项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、成本、可持续影响、满意度等各项绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但存在缺乏社会效益指标、可持续效益指标设置错误的问题。绩效目标设定不够完整、合理。

3.资金投入分析

（1）预算编制科学。预算申报后，专业评审机构依据行业收费标准、市场价格对项目进行预算评审，审定该项目预算513.01万元。

（2）资金分配合理。该项目为延续性项目，各项系统运维合同多为上一年度系统运维服务和运维合同的延续，评价组通过查看各项目预算支出明细及测算依据，认为本项目预算基本科学项目资金在预算额度内分配，程序规范。

（二）项目过程情况

市信访办落实责任，精心准备、周密部署、完善方案，有序推进信息系统和安防系统的运维工作，确保了市信访办各系统平台的正常运转和使用。但存在合同管理、投标管理不够到位的问题。满分20.00分，评价得分为16.97分。

1.资金管理情况

（1）资金及时到位。2022年3月，市财政及时、足额向市信访办拨付该项目资金513.01万元，项目投入所需资金及时拨付到位，有力确保了项目工作的正常开展。

（2）预算执行情况。该项目预算申报513.01万元，预算批复513.01万元，实际支出504.80万元，结余8.21万元，预算执行率98.40%,资金预算执行率高。

2.项目组织实施分析

（1）落实主体责任，明确职责分工。市信访办严格落实项目计划执行的主体责任，明确了工作进程和系统运维推进举措，同时成立信息化建设领导小组，负责该项目规划、实施监督等，责任分工较为明确。

（2）财务制度方面。该项目所有的费用支出按照市信访办制定的《北京市信访办公室财务管理制度》《北京市信访办内部控制制度》并参照《市委办公厅财务管理制度》执行，有负责处室进行预算申报、授权审批、资金支付、资产管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度执行较为有效，项目单独核算，财务核算基本准确、真实、可靠。

（3）业务制度方面。市信访办制定了《北京市网上信访信息系统使用管理制度（试行）》《北京市信访办信息化建设管理办法》和《市信访办合同管理办法（试行）》等业务制度，能够有效保障该项目的顺利执行。

（4）组织实施方面。市信访办分别于2022年4月22日、5月10日对“北京市信访办公室拆求工作平台运维服务项目”、“北京市信访办公室互联网运维项目”组织开展了公开招标，最终确定中标方，并签订委托合同。合同服务期为2022年1月1日至12月31日。

合同订立后，市信访办严格按照《北京市网上信访信息系统使用管理制度（试行）》《北京市信访办信息化建设管理办法》《市信访办合同管理办法（试行）》以及运维服务合同的约定组织、指导、管理和监督运维公司开展互联网运维、信访诉求工作平台和安全保障服务工作，同时安排了专门的处室负责该项工作。

各运维公司严格按照《北京市信访办互联网运维项目技术服务合同书》《北京市信访办公室2020年安全保障服务项目技术服务合同》《北京市信访办信访诉求工作平台运维服务项目技术服务合同书》和《北京市信访办安防系统维护服务项目技术服务合同书》执行合同条款。运维公司按期进行系统软硬件设备的巡检、运行维护、系统安全维护，及时响应甲方服务请求，并按期提供运维报告。同时市信访办在运维过程中通过系统使用单位的意见反馈检查运维公司的运维工作。安全公司按期进行系统的漏洞扫描和渗透测试，及时响应甲方服务请求，并按期提供服务报告。该项目整体完成较好，并通过验收。

（三）项目产出情况

该项目的实施为市信访办提供信访诉求工作平台运维、政务网运维、互联网运维提供安全保障等服务。满分40.00分，评价得分为40.00分。

1.项目产出数量分析

2022年计划对3套信息系统、2套安防系统进行维护，实际全部完成维护工作。

2.项目产出质量分析

该项目各运维服务商按照合同约定为系统软硬件设备进行了巡查、运行维护、系统安全维护。在运维过程中，对于运维服务请求能够及时响应，对软硬件故障能够及时排除处理，对软硬件设备定期巡查，并且定期对系统进行安全扫描。对于安全服务请求能够及时响应，并且定期对系统进行安全扫描和渗透测试。市信访办于2022年底分别对各运维项目开展了验收，并全部验收通过，该项目完成质量较好。

3.项目产出时效分析

该项目总体上按照预期的进度执行，并完成所有运维工作任务。

4.项目产出成本分析

该项目支出504.80万元，整体控制在513.01万元的预算范围内，《北京市信访办互联网运维项目技术服务合同书》《北京市信访办公室2020年安全保障服务项目技术服务合同》《北京市信访办信访诉求工作平台运维服务项目技术服务合同书》和《北京市信访办安防系统维护服务项目技术服务合同书》费用支出均控制在预算范围内。招标资金结余8.21万元已全部上交市财政局，完成年初设定的目标。

该项目按照市信访办预算管理和项目资金管理制度规定，依据预算批复开展相关业务，未出现无预算、超预算支出，项目成本控制较好。

（四）项目效益情况

该项目的实施为市信访办各系统平台平稳运行提供了保障，项目效益较好地达到了预期目标。满分30.00分，评价得分为26.50分。

1.效益情况

该项目的实施为市信访办各系统平台平稳运行提供了保障，保证了使用系统的各级信访单位能够顺畅使用系统、办理信访业务、为信访群众服务。同时，通过网站监测和漏洞扫描等安全措施保障系统和网络运行安全。同时，安防系统还维护了信访来访接待秩序，保障了信访干部及信访群众人身安全。同时，市信访办一直有专门的处室负责系统运费工作的组织、管理、协调和监督，通过使用单位对系统使用的意见反馈，总结运维工作中的经验，及时发现运维工作中的缺失和不足，服务好使用单位和信访群众。

2.服务对象满意度情况

市信访办每月对运维公司开展月度考核，面向各处室发放问卷，从是否能够及时响应客户需求、服务态度是否端正、是否及时解决客户提出的问题、是否能在规定时间内完成工作、是否能够及时、高效解决问题进行方面进行评价。根据2022年各月考核表，项目使用人对项目的综合满意度为100%。该项目高效保障了市信访办信访业务、各系统平台等的正常办公需求，提供了良好的履职基础，未接到关于系统使用的投诉，使用人员整体满意度较高，满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

自市信访办开展信息化建设以来，已建成多个信访信息化系统，为信访单位和信访群众提供了信息化服务和保障，经过多年的系统运维工作，市信访办各信息系统运行稳定，为系统使用单位提供了技术保障。

（一）主要经验及做法

1.领导重视是系统运维开展的保证

市信访办党组重视信息化建设和系统的运维工作，除专门制定了《北京市网上信访信息系统使用管理制度（试行）》和《北京市信访办信息化建设管理办法》外，还成立了市信访办信息化建设领导小组，对信息化建设和系统的运维工作统一领导，将系统运维工作落到实处。

2.统一规划是系统运维开展的前提

市信访办信息化项目按照“统一规划、统一立项、统一申报、统一建设、统一运维”的原则进行管理，市信访办信息系统运维工作强调统一规划、统筹协调。

3.严格按合同审批流程签订规范、严谨的运维合同

在系统运维合同签订过程中，市信访办严格依据《市信访办合同管理办法（试行）》中相关规定，严谨审查运维合同各项条款，严格按照合同订立流程签订运维合同，压实运维工作各项责任、确保了系统运维质量、保障了系统稳定运行。

（二）存在的问题

1.绩效指标设置不够完善、个别指标指设置无法衡量

该项目绩效目标设置总体指向明确、合理可行并围绕年度绩效目标设置了产出指标、效益指标和满意度指标，能够较好地满足预算支出绩效管理的要求。但仍存在绩效指标设置不够完善、个别指标设置错误的问题，如未设置社会效益指标；未设置信访群众满意度指标；可持续影响指标“运行维护响应时间”指标值为“优良中低差”无法衡量完成情况。绩效目标设置还需进一步优化。

2.项目过程管理不够到位，招标及合同管理的规范性不足

该项目公开招标时间、合同签订时间晚于项目开展时间，如，（1）市信访办与北京市是宇三鼎科技有限公司于2022年5月18日签订《北京市信访办公室拆求工作平台运维服务项目技术服务合同》，合同金额为272万元，合同服务期限为1年，自2022年1月1日至2022年12月31日。该标段于2022年4月22日评标，采购预算为272.60万元，2022年4月25日发布中标通知书。经评价发现，由北京市是宇三鼎科技有限公司出具的北京市信访办公室互联网运维项目考核评分表、系统实施/运维工作记录单中显示，该合同实际执行时间从2022年1月份开始，早于招标程序和合同签订。（2）市信访办与首都信息发展股份有限公司于2022年6月2日签订《北京市信访办公室互联网运维项目技术服务合同》，合同金额为99.89万元，合同服务期限为1年，自2022年1月1日至2022年12月31日。该标段于2022年5月10日评标，采购预算为100.60万元，2022年5月12日发布中标通知书。经评价发现，由首都信息发展股份有限公司出具的北京市信访办公室互联网运维项目第一、二季度报告中显示，该合同实际执行时间是从2022年1月份开始，早于招标程序和合同签订。该项目过程管理不够到位，招标及合同管理的规范性不足。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理理念，提高绩效目标表编制水平

建议市信访办加强预算绩效管理相关文件学习，提高预算绩效管理理念，针对绩效目标及指标设置，根据年度重点工作任务和内容，准确提炼项目绩效目标、指标及指标值，结合目标任务完善目标表。

根据绩效目标设置绩效指标，指标需反映目标的关键要素，且具有一定的量化值，同时指标应全面，以效益效果为导向，体现绩效管理要求，确保绩效目标具体、准确、可考核，从而进一步提升绩效目标和指标填报质量与水平。

（二）加强项目过程管控，合理合规开展招标及合同签订

建议市信访办提高项目管理的规范性和精细化程度，落实主体责任，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《市委办公厅财务管理制度》《北京市信访办公室财务管理制度》《北京市信访办内部控制制度》等制定规定开展招标工作、合同签订等，控制财政资金风险。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.指标体系及打分情况表

北京今诚明会计师事务所（普通合伙）

2023年4月30日

附件1指标体系及打分情况表

| 信息系统运维类项目绩效评价指标体系及评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 1.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.00 | 缺少社会效益指标、信访群众满意度指标；可持续影响指标设置错误。 |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①资金分配依据是否充分； | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 1.97 | 项目资金结余8.21万元。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5.00 | - 合同管理不规范，先开展工作后签订合同，合同未执行完毕支付尾款。 - 招标管理不规范，先开展工作后组织招标。 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18.50 | 个别印证性材料不足 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8.00 | 未对使用系统的社会群众开展满意度调查 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 92.97 |  |