附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王钧 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092607 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1022.71 |  | 1017.86 | 1017.86 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1022.71 |  | 1017.86 | 1017.86 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询、绩效考评等手段，保障档案馆信息化系统安全平稳运行；保障对外服务业务系统不间断运行；确保档案数据存储完整、可用；提供健康流畅网络办公环境，提高档案馆信息化运维服务和管理水平。 对数据格式进行规范化处理，对资源库进行技术维护，整理目录数据，数字化副本；完成音视频数据治理。 |  |  |  |  |  | 完成基础运维中维护系统数量8套，运维终端设备数量960台；完成数字档案馆运维中维护系统数量7套；完成内网OA运维及加密视频会议运维中维护系统数量2套。维护数据容量530TB。 完成“北京市档案馆媒资管理系统”中85196件数字资源数据的整理、编目、挂接质检工作，完成1004.5小时人工智能语音识别工作。完成共计201.5小时音视频格式转换工作。 数据维护全年完成导入数字化副本328 万页，161万条目录，对系统数据维护效果良好。完成对数字档案馆专网(内网)政务外网、因特网50 多个数据表和数据维护，数据整理工作已完成整理目录2.1万条,20.5万页数字化副本整理规范化工作。 数据治理完成17万条。全年接收审核从整理库提交的数据153.3TB，全年接收审核从接收库导入的数据602.674GB，接收审核音视频档案数字资源治理小组提交的治理数据85196件，对媒资系统中的音视频转码操作，已完成102408条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  | ≥16套 |  | 17套 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 运维终端设备数量 |  | ≥900台 |  | 871 |  | 6 | 5 |  | 指标设定不准确 |  |
|  |  |  | 维护数据容量 |  | ≥500TB |  | 530TB |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 音频时长 |  | ≥1000小时 |  | 1004.5 小时 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化副本 |  | ≥190万份 |  | 328万页 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数据治理 |  | ≥17万条 |  | 17万条 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 传输速率 |  | ≥200Mbps |  | 200Mbps |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 线路连通率 |  | ≥98% |  | 符合要求 |  | 6 | 4 |  | 未收集完成资料 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全运行率 |  | ≥99% |  | 符合要求 |  | 10 | 8 |  | 未获取效果实现的证明资料，建议改进 |  |
|  |  |  | 档案数据保存和利用 |  | 高 |  | 较高 |  | 20 | 17 |  | 效果仍有一定提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 互联网接入满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 7 |  | 满意度调查的样本量不够，建议改进 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.95 |  |  |  |