附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 档案信息化系统建设和升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王钧，崔伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092607，87092630 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 67.19 |  | 63.96 | 63.96 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 67.19 |  | 63.96 | 63.96 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展档案移动服务平台建设，建设1套北京通App档案移动服务平台，用于拓展档案利用渠道、创新利用服务方式、提升公共服务能力，实现我馆信息化工作转型升级，提升公共服务能力，满足公众对档案便捷利用的需求。 |  |  |  |  |  | 完成北京市档案移动服务平台前端，对接京通小程序，实现查询首页、通知公告、查档指南、自助查询、热点推荐、查档咨询、馆藏介绍、查档预约等主要功能；建设完成后台管理系统，实现页面设计与制作、登录首页、内容管理、档案查询、日志管理、短信管理、统计管理、系统管理、后台管理、留言咨询管理、代查档案管理、查档预约管理、档案馆简介管理等主要功能；实现与短信平台对接，实现短信发送、管理后台登录统一认证和数据同步等功能。已对16区档案馆开通用户权限，已接收预约2800人次，留言咨询1300人次，查档件数1180件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案移动服务平台 |  | ≥1套 |  | 1套 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  | 高 |  | 较高 |  | 25 | 22 |  | 质量指标设置不合理 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 查档利用 |  | 好 |  | 较好 |  | 25 | 22 |  | 效益提升仍有空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥98% |  | 98 |  | 10 | 8 |  | 满意度样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |