北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门           北京市人民检察院

项目单位         北京市人民检察院（本级）

项目名称    统计业务子系统2.0基础环境（软件部分）

2024年5月

登录统计系统2.0管理页面

“统计系统2.0”首页面

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价基本情况	3

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	4

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	6

（四）项目效益情况	6

五、存在的主要问题	6

六、有关建议	8

七、其他说明事项	8

八、附件	9

北京市人民检察院

统计业务子系统2.0基础环境（软件部分）

项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等相关要求，北京国誉会计师事务所有限公司接受北京市人民检察院（以下简称“市检察院”）委托，对“统计业务子系统2.0基础环境（软件部分）”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

2021年12月27日，最高检案管办、检察技术信息研究中心联合下发《关于印发〈全国检察机关检察业务统计系统2.0建设指导方案〉的通知》（以下简称《通知》）指出，经最高检网络安全和信息化领导小组审议决定，全国检察机关检察业务统计系统2.0采取“两级双网”部署模式，最高检部署在检察政务内网（涉密网）和检察工作网，各省级院部署在检察工作网。个案信息反查工作遵循不跨网原则，涉密案件、非涉密案件分别在检察政务内网、检察工作网业务系统中进行反查。全国检察机关检察业务统计系统2.0计划于2022年1月1日在全国推广使用，力争上半年完成全国部署上线。《通知》要求，各地结合本地实际抓紧完成统计系统2.0运行所需的相关基础环境建设。

依据北京市大数据工作推进小组办公室印发的《北京市2022年智慧城市建设重点任务》的通知，该项目属于第37项“深化综合执法工作跨层级跨部门协同”中的“启动‘智慧检务’工程建设，打造智慧管理应用”。因此市检察院2023年申报该项目。

2.项目主要内容

全国检察机关检察业务统计系统2.0基础环境升级改造项目在市院集中部署，主要是综合布线及部署网络设备，统计系统2.0的使用覆盖全市各院。

3.项目资金情况

2023年2月，北京市财政局批复该项目预算187.74万元，2023年9月，北京市财政局核减该项目预算3.40万元，该项目预算共计184.34万元，财政资金100%到位。

截至2023年12月31日，项目实际支出184.34万元，预算执行率为100%。

- （二）项目绩效目标

1.年度目标：按照最高检要求，统计子系统2.0完成部署，北京市检察机关使用统计子系统2.0开展相关工作。

2.绩效指标

（1）数量指标：覆盖应用业务系统所有硬件设备和软件设备=100%。

（2）质量指标：系统运行无异常。

（3）时效指标：项目实施进度（2023年底前完工）。

（4）成本指标：项目总成本≤	187.736万元。

（5）社会效益指标：完成高检院工作要求，取得良好效果。

（6）服务对象满意度指标：系统使用者满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对市检察院统计业务子系统2.0基础环境（软件部分）项目184.34万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的绩效目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，最终根据绩效评价前期沟通及收集资料情况，经征求专家意见形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效评价综合得分88.72分，绩效评定结论等级为“良好”。其中，项目决策得分8.92分，项目过程得分18.10分，项目产出得分38.10分，项目效益得分23.60分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.92 |
| 项目过程 | 20 | 18.10 |
| 项目产出 | 40 | 38.10 |
| 项目效益 | 30 | 23.60 |
| 综合得分 | 100 | 88.72 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.92分。该项目依据《关于印发〈全国检察机关检察业务统计系统2.0建设指导方案〉的通知》立项，并按照预算编报要求申报预算，开展事前绩效评估和项目预算评审等工作，立项程序规范；但该项目绩效指标明确性、可衡量性不足，绩效目标设定过于笼统，没有结合预算需求和实际内容进行明确；时效指标未划分关键节点。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为得分18.10分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度较完善，资金严格按照《北京市人民检察院机关经费支出管理办法》等要求进行管理，但针对该项目具体管理制度有待完善；在项目实施方面，该项目制定了统计业务子系统2.0设计与实施方案，但实施方案不全面，存在缺项、漏项情况；固定资产和无形资产当年已构建、验收完成，已投入正常使用，但入账的相关处理尚未完成；缺少项目管理过程资料，如售后服务和培训资料等。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为38.10分。该项目实现了统计子系统2.0部署工作，市检察机关使用统计子系统2.0开展相关工作，基本达到了预期产出目标。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为23.60分。项目基本达到了预期效益目标，具有一定的绩效资料呈现，但项目社会效益充分性不足。项目满意度调查覆盖面不全，未做到分类分层反映项目服务对象的满意度情况。

- 五、存在的主要问题

（一）资产入账不及时，资产管理意识待加强

该项目涉及购置无形资产和固定资产，根据验收记录，该项目已完成建设，并于当年支付购置费用，但资产入账不及时，现相关处理尚未完成，资产入账仍在办理过程中，资产管理意识有待进一步加强。

（二）实施方案内容不够完善，实施过程待严谨

该项目制定了实施方案，但实施方案不全面，存在缺项、漏项，如缺少验收依据、人员安排等。实施进度不完整，如联调测试及培训等内容未设置时间进度节点，方案中未明确初验、终验等安排及时间节点计划；该项目制定的项目管理制度仅明确了项目申报、执行等环节所执行的制度的名称，内容简单；监理总结不完整，如根据招标文件要求，监理工作的期限是从监理合同签订开始至项目完成最终验收，但监理总结只显示“可以提交专家进行初步验收”。

- 项目绩效资料体现不足，满意度调查范围较窄

该项目缺少与升级前统计系统效益情况的比较分析，对于社会效益指标“完成高检院工作要求，取得良好效果”的绩效资料体现不充分；服务对象满意度调查覆盖面不足，样本量过少，未对调查结果进行统计分析汇总。

- 六、有关建议

（一）加强资产管理意识，完善内部监督机制

加强固定资产的管理意识，将资产管理责任落实到人。强化固定资产的日常管理，建立健全固定资产台账，完备实物信息资料，确保账账、账证、账实相符。

（二）完善项目实施方案，加强项目过程管理

进一步加强项目过程管理，完善项目实施方案，明确人员分工，设定明确的时间节点等，按进度保质保量地完成项目。制定《项目管理制度》，内容应包括业务管理流程、日常管理措施、质量监控和项目验收等内容。进一步加强项目过程管理，提升单位项目管理的规范性和科学性，注重项目管理过程中的工作流程规范，并做好工作留痕记录及保留其他相关证明资料。

（三）加强项目效益资料归集，全面开展满意度调查

重视项目效益资料的归集、挖掘和呈现，使项目绩效成果得到有效支撑。增加服务对象满意度调查的覆盖面及样本数量，进一步对调查结果做好统计、分析、汇总工作。

- 七、其他说明事项

本报告主要是基于市检察院收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家咨询基础上对项目做出的专业性的评价。

- 八、附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.项目支出指标体系及评分情况表

5.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

附件1

附件2

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 覆盖应用业务系统所有硬件设备和软件设备=100%。 | 无 | 已完成 |
|  | 系统运行无异常。 | 无 | 已完成 |
|  | 项目实施进度（2023年底前完工）。 | 无 | 已完成 |
|  | 项目总成本≤187.736万元。 | 无 | 已完成 |
|  | 完成高检院工作要求，取得良好效果。 | 无 | 已完成 |
|  | 系统使用者满意度≥90% | 无 | 已完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 184.34 | 184.34 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 184.34 | 184.34 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 其他商品和服务支出 | 71.18 | 71.18 |
|  | 信息网络及软件购置更新 | 113.16 | 113.16 |
|  | 合计 | 184.34 | 184.34 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数； 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附件3

北京市项目支出绩效评价

专家意见汇总书

项目名称：       统计业务子系统2.0基础环境（软件部分）

项目单位：                北京市人民检察院

主管部门：           北京市人民检察院（本级）

评价时间：     2024     年      5     月      11     日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.00 | 1.50 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.22 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.72 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.80 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 |
|  | 组织实施 | 10 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 8.30 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.80 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.80 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.80 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
|  | 成本节约率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 23.60 |
|  | 产生的社会效益 | 15 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
|  | 服务对象满意度 | 15 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.60 |
| 合计 |  | 100 | 88.00 | 92.50 | 89.80 | 90.00 | 83.30 | 88.72 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 88.72分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优（90分以上）□ 良（80-90分） R 中（60-80分） □ 差（60分以下） □ |
| 问题： 一、项目决策 绩效目标设置不科学合理，目标过于笼统、指标设置简单，如数量上应体现具体台套，质量指标“系统无异常”是系统投入使用后的指标，本项目是升级，不能反映质量要求，需要把性能指标给予明确。 二、项目管理 1.项目实施方案编制存在问题，不应该由乙方直接提供，实施方案是保障甲方任务实施包括相关任务目标、实施内容、实施进度、分工、技术路线、风险预防、考核验收等顺利实施的工作指南。此外，项目管理办法设置不规范科学，可行性不够。 2.统计系统及基础设施是否纳入单位固定资产和无形资产管理未明确。 三、 项目绩效 1.绩效目标实现度不全面，相关证明材料不充足。 2.满意度覆盖面不全，未见相关满意度调查和分析材料 |  |
| 建议： - 强化绩效设计意识，做到绩效目标具体清晰、指标量化可考核。 - 强化过程管理，提升单位项目管理的规范性和科学性，注重项目管理过程中的工作流程规范，并做好工作留痕记录和证明。 - 强化绩效呈现意识。加强项目产出和效益效果管理，通过项目绩效目标合理申报，对应各项指标收集目标完成情况和效果资料，充分体现项目产出数量、质量和项目效益。 - 及时收集保存证明绩效指标完成的证据性材料，注重满意度调查和分析。 专家组组长： 2024年 5 月 11 日 |  |

附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.80 | 未见专家论证材料 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.50 | 没有完全反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.72 | 数量指标不明确，质量指标与建设内容不相关，时效指标没有划分关键阶段 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.90 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 1.00 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3.00 | 2.80 | 购置设备未纳入固定资产核算管理 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 4.50 | 项目实施方案不够完善；项目管理制度内容单一 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.80 | 固定资产和无形资产在当年已购建完成，验收完成，投入使用，但未及时入账。 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 9.80 | 监理总结未记录初步验收和试运行、联调测试和培训的实施情况和具体时间。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 9.30 | 售后服务响应情况，定期巡检服务，热线电话服务，技术咨询服务，故障处理服务，版本升级服务，文档更新服务完成情况，缺乏有效考核。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 实施方案不全面，存在缺项、漏项。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 9.00 | 无成本节约。 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 产生的社会效益 | 15.00 | 13.00 | 考核指标不够具体，对应此前系统升级提升内容，未做比较度量。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 15.00 | 10.60 | 覆盖面不足，样本量过少，未对调查结果进行统计分析汇总 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 88.72 |  |