北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门         北京市人民检察院第二分院

项目单位       北京市人民检察院第二分院（本级）

项目名称       办公（办案）楼裙楼屋面防水维修

2024年5月

项目施工图

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价基本情况	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	6

（四）项目效益情况	6

五、存在的主要问题	7

六、有关建议	7

七、其他说明事项	8

八、附件	8

北京市人民检察院第二分院

办公（办案）楼裙楼屋面防水维修项目

绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等相关要求，对“办公（办案）楼裙楼屋面防水维修”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

市检二分院办公（办案）楼包括主楼和裙楼两部分，2003年5月份启用，主楼主要用于院领导办公用房和干警办案用房，裙楼主要是干警公共活动区域，总建筑面积16405.97平方米，房屋产权属于市检二分院。

该楼已使用将近20年，由于楼宇基础设施使用年限较长，各种设施设备自然老化，有些设施设备出现质量问题甚至安全隐患。近年来，裙楼屋面防水层多处破损出现漏水现象，特别是主楼与裙楼结合处漏雨渗水现象逐年加重，严重影响房屋使用和正常办公活动。虽经多次维修，都不能彻底解决漏水问题，近两年漏水情况更加严重。经中电投工程研究检测评定中心有限公司现场踏勘及检查检测，认为市检二分院北楼裙楼屋面防水层使用期限达到了北京住建委规定的维修时间，出现严重渗水漏水现象，如不维修存在房屋质量安全隐患，鉴定结论大修，建议对裙楼屋面防水层拆除重做，因漏雨毁损房屋室内修缮处理，恢复原状。为消除安全隐患，保障正常房屋使用和办公活动，2023年申报该项目。

2.项目主要内容

市检二分院北办公楼（办案楼）裙楼总建筑面积3277平方米，屋面防水维修面积1850平方米，因裙楼屋面漏水导致部分房间需要修复达1578平方米，全部列为此项目维修范围。维修内容主要涉及对办公（办案）楼裙楼屋面防水维修及因漏雨对室内毁损设施的维修，包括屋面保温层、防水层及饰面层、屋面板和室外平台面层整体新做；对漏水房间室内装修及电气照明工程进行维修，恢复使用功能。

3.项目资金情况

2023年2月，北京市财政局批复该项目预算251.00万元，2023年11月，北京市财政局追加该项目预算90.85万元，该项目预算共计341.85万元，财政资金100%到位。

截至2023年12月31日，项目实际支出322.24万元，预算执行率为94.26%，项目结余19.61万元。

- （二）项目绩效目标

1.年度目标：主要对办公（办案）楼裙楼屋面防水维修及因漏雨对室内毁损设施的维修，包括屋面保温层、防水层及饰面层、屋面板和室外平台面层整体新做；对漏水房间室内装修及电气照明工程进行维修，恢复使用功能，消除安全隐患。

2.绩效指标

（1）产出指标

①数量指标：修缮、改造工程数量≥1个；修缮、改造工程量≥2253平方米。

②质量指标：竣工验收合格率≥100%；设施有效运转率≥100%。

③时效指标：项目按计划完工率≥100%。

④成本指标：项目受益人数≤278人；办公用房修缮、改造成本≤358.73万元；取费标准≤358.73万元	。

（2）效益指标

①可持续影响指标：预计使用年限大于等于20年。

②服务对象满意度指标：使用（管理）人员满意度≥95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对市检二分院办公（办案）楼裙楼屋面防水维修项目341.85万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的绩效目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，最终根据绩效评价前期沟通及收集资料情况，经征求专家意见形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效评价综合得分87.34分，绩效评定结论等级为“良好”。其中，项目决策得分8.60分，项目过程得分17.81分，项目产出得分34.93分，项目效益得分26.00分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.60 |
| 项目过程 | 20 | 17.81 |
| 项目产出 | 40 | 34.93 |
| 项目效益 | 30 | 26.00 |
| 综合得分 | 100 | 87.34 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.60分。该项目依据（关于转发《关于北京市人民检察院第二分院办公（办案）楼裙楼屋面防水维修项目审查意见的函》的通知）要求立项，但可行性报告未见专家论证意见材料；数量、质量绩效指标设定较为笼统，与项目内容对应性不强，未设置社会效益指标。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为17.81分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度较完善，资金严格按照《北京市人民检察院第二分院财务管理办法》（京检二分发〔2023〕59号）等要求进行管理；但项目相关管理制度过于简单。在项目实施方面，该项目制定了维修实施方案，但项目实施过程管理有待提高。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为34.93分。该项目完成了市检二分院办公（办案）楼裙楼屋面防水维修工程，基本达到了预期产出。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为26.00分。项目基本达到了预期效益目标，具有一定的绩效资料呈现，但项目的可持续性影响体现不够充分，项目效益材料归集不足，项目满意度调查范围不够全面，不具有代表性。

- 五、存在的主要问题

（一）绩效目标和指标设置待完善

该项目绩效指标合理性有待提高，部分指标设置过于简单或不全面，如数量指标只设置了修缮、改造面积，质量指标未明确维修改造覆盖率；质量指标与数量指标的对应性、匹配性不足，如未明确施工安全保障率、房屋损坏修复率等质量标准；时效指标未明确改造提升服务的具体时间节点。

（二）项目管理待加强

项目的组织实施、指导沟通及监督检查、抽查等管理过程材料体现不足；项目执行期早于合同约定期限，如合同约定工期为9月1日至11月29日，但竣工验收记录表显示，开工日期为8月5日，竣工日期为10月23日。

（三）项目绩效资料体现不足，满意度调查不全面

项目绩效目标是否完成缺乏足够支撑资料，如施工前后对比图、体现预计使用年限大于等于20年的支撑资料；满意度调查不全面，不具有代表性，受益对象满意度未精准分层，如干警、其他办事单位、人员等。

- 六、有关建议

（一）增强绩效意识，合理设置绩效指标

增强项目绩效意识，重视项目绩效目标和绩效指标的设置，设置绩效指标应科学合理，具有量化、可操作性和可考核性；重视可持续影响指标的设定，使其真正发挥管理、控制和衡量评价项目的作用。

（二）加强项目过程管理，规范工作程序

进一步加强项目过程管理，提升单位项目管理的规范性和科学性，注重项目管理过程中的工作流程规范，并做好工作留痕记录及保留其他相关证明资料，如项目验收管理资料；此外加强小微工程项目管理办法的制定。

（三）强化绩效呈现意识，注重满意度调查和分析

建议重视项目效益资料的归集、挖掘和呈现，使项目绩效成果得到有效支撑。重视受益对象的满意度和调查分析，采用适当的方式、方法开展满意度调查，充分反映项目受益对象的满意程度。

- 七、其他说明事项

本报告主要是基于市检二分院收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家咨询基础上对项目做出的专业性的评价。

- 八、附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.项目支出指标体系及评分情况表

5.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

附件1

附件2

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 修缮、改造工程数量≥1个；修缮、改造工程量≥2253平方米。 | 无 | 已完成 |
|  | 竣工验收合格率≥100%；设施有效运转率≥100%。 | 无 | 已完成 |
|  | 项目按计划完工率≥100%。 | 无 | 已完成 |
|  | 项目受益人数≤278人；办公用房修缮、改造成本≤358.73万元；取费标准≤358.73万元 | 无 | 已完成 |
|  | 预计使用年限大于等于20年。 | 无 | 已完成 |
|  | 使用（管理）人员满意度≥95%。 | 无 | 已完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 341.85 | 341.85 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 341.85 | 341.85 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 大型修缮 | 341.85 | 322.24 |
|  | 合计 | 341.85 | 322.24 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数； 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附件3

北京市项目支出绩效评价

专家意见汇总书

项目名称：        办公（办案）楼裙楼屋面防水维修

项目单位：           北京市人民检察院第二分院

主管部门：        北京市人民检察院第二分院（本级）

评价时间：     2024     年      5     月       13      日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 绩效目标 | 3 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.10 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 1.53 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.57 |
|  | 资金投入 | 3 | 3.00 | 2.30 | 2.20 | 2.50 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.57 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 9.71 | 9.51 | 9.71 | 9.64 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
|  | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.93 |
|  | 组织实施 | 10 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.17 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.67 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.67 |
|  | 产出质量 | 10 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 8.60 |
|  | 质量达标率 | 10 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 8.60 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 7.67 |
|  | 成本节约率 | 10 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 7.67 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 26.00 |
|  | 产生的可持续影响 | 15 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 |
|  | 服务对象满意度 | 15 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 |
| 合计 |  | 100 | 88.21 | 87.41 | 86.41 | 87.34 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 87.34分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优（90分以上） £ 良（80-90分） R 中（60-80分）£ 差（60分以下）□ |
| 问题： 一、项目决策 1.绩效目标设置不科学合理，目标过于笼统、指标设置简单。如数量指标只设置了修缮、改造面积，未分类维修更新数量，未明确维修改造覆盖率；产出质量指标设置与数量指标的对应性、匹配性不足，如未明确施工安全保障率、设备设施系统无故障率、房屋损坏修复率100%、工程审核程序到位率未达100%等常用的行业或业务标准的设置；产出时效指标未明确改造提升服务响应具体时间节点；社会效益指标缺失。 2.招标交易服务费和竣工图编制费、环保税未支出，预算编制精准度不足。 二、项目管理 1.市检二分院对项目的组织实施、指导沟通、监督检查抽查等管理过程材料体现不足。 如对施工单位实际施工工时、任务量的确认，施工过程监管抽查检查等过程管理资料不足。虽然制定了市检二分院办公（办案）楼裙楼屋面防水维修工程管理规定，但是否按规定执行缺乏足够支撑，其中如“施工工序未经监理现场验收合格，不得进入下道工序” 监理单位对现场使用的各类施工物资等进行物资验收，严格按规范要求检查相关试验报告，并签认相关验收记录。未见监理进行相应验收的过程材料、未见市检二分院作为项目的建设单位，对监理方、实施方工作定期沟通、监督抽查的过程材料，跟踪协调解决项目实施过程中遇到的相关问题等过程管理材料。 2.项目执行期早于合同规定期限。如8月15日签订合同，约定工期为9月1日-11月29日，但竣工验收记录表显示，开工日期8月25日，竣工日期和验收日期是同一天10月23日，提前开工和竣工，与合同期不符合。验收不够符合规范，分项验收记录和验收结论均是空白，仅有综合验收结论。 3.过程中提供的材料规范性有待提高，如验收中只有综合意见，单项验收意见未填写。此外验收只有参会人员签到表，未提供专家意见和相关专家承诺函等。 三、项目绩效 1.产出指标是否完成缺乏足够支撑材料，没有施工前后的对比。 2.通过维修改造项目，是否充分保障了办公（办案）楼裙楼安全，保证安全事故发生率为零；“改善了广大干警的公共活动设施条件，改善第二分院的办公条件”缺乏足够的印证支撑材料。 3.效益是否全部实现的支撑材料不充分，缺乏满意度调查。服务满意度只考虑使用（管理）人员满意度，未精准分层设置干警、其他来办事的相关单位、人员等不同受益对象满意度。 |  |
| 建议： 1.强化绩效设计意识，做到绩效目标具体清晰、指标量化可考核。按每项内容设定具体成本指标，确保预算指标控制的有效性和准确性。 2.强化过程管理，提升单位项目管理的规范性和科学性，注重项目管理过程中的工作流程规范，并做好工作留痕记录和证明。 3.市检二分院需制定项目整体实施方案，明确资金分配、组织管理、职责分工、技术规程标准、验收标准、验收方式、验收人员组成、进度安排，加强质量安全保障措施、风险防范措施的制定。 4.强化绩效呈现意识。及时收集保存证明绩效指标完成的证据性材料，注重满意度调查和分析。 5.建议加强小微工程项目的项目管理办法制定。 专家组组长： 2024年 5 月 13 日 |  |

附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 | 可行报告未见专家论证意见 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.53 | 目标设置较为笼统 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.57 | 指标设置不够细化、不合理 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.57 | 论证不够科学合理、招标交易服务费和竣工图编制费、环保税未支出，预算编制精准度不足。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 0.93 | 依据不够充分 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 4.71 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3.00 | 2.93 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 4.50 | 管理制度过于简单 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.67 | 相关过程管理材料未体现 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 8.67 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 8.60 | 设施有效运转率≥100%，与本项目相关性不强。未设定材料进场合格率。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 7.67 | 成本节约低 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 产生的可持续影响 | 15.00 | 13.00 | 支撑不够充分 |
|  |  | 服务对象满意度 | 15.00 | 13.00 | 相关调查对象不全面、缺乏满意度调查分析 |
| 合计 |  |  | 100 | 87.34 |  |