- 北京市市级项目支出

绩效评价报告

项目单位         国家大剧院

项目名称     设备购置及工程维修支出

参与评价

北京智联恒通咨询有限公司

中介结构

国家大剧院

二○二四年五月

五层电梯间加固

木饰面加固班后讲话

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价的目标、对象和范围	5

1.绩效评价目的	5

2.绩效评价对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准	6

1.绩效评价原则	6

2.评价指标体系	6

3.评价方法、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程	10

1.前期准备阶段	10

2.现场收集资料	11

3.专家评价	11

4.评价报告阶段	11

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	15

（三） 项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）决策方面	18

（二）管理方面	19

（三）效益方面	19

六、有关建议	20

（一）项目决策	20

（二）管理方面	20

（三）效益方面	20

七、其他需要说明的问题	20

附件	21

设备购置及工程维修支出

项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2024年预算绩效管理相关工作的函》文件的有关要求，国家大剧院组织成立了绩效评价工作组，并委托北京智联恒通咨询有限公司作为中介机构参与本项目绩效评价工作，对国家大剧院工程部“设备购置及工程维修支出”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

国家大剧院作为北京市的重要文化艺术场所，拥有多个功能齐全的剧场，为观众提供了丰富的文化艺术演出。国家大剧院内设4个剧场，其中歌剧院2079席（不包括乐池），主要演出歌剧、舞剧等；音乐厅1859席（包括合唱区），用于演奏大型交响乐和民族乐；戏剧场957席（不包括乐池），以上演戏曲、话剧等为主；小剧场556席，主要演出室内乐、先锋话剧等。每个剧场均设有观众厅、舞台、台仓、办公室、演员化妆间、休息室、走道通廊等。

国家大剧院整体建筑及通用机电设备于2007年正式投入使用，经过10年多的使用，部分设备设施出现老化现象，影响了剧院的正常运营。为此，国家大剧院启动了“设备购置及工程维修”项目，旨在更新改造老化设备，维修磨损设施，确保剧院设施的正常运行和良好状态。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目概述

国家大剧院工程部2023年设备购置及工程维修支出项目预算金额为697.20万元。本项目包括设备设施运行时间超过规定时限的维修改造更新、针对设备老化的设备维修改造和更新、保障剧院内空气质量维修改造工程、提升照明环境维修改造工程、保障用电需求维修改造工程、完善剧院结构及装饰面等环境设施维修改造工程、维修改造工程合同尾款及其他需要维修改造的工程。

（2）实施情况

国家大剧院变电、低压动力、电梯、楼宇自控、照明、空调、给排水通用设备系统及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小改造项目按计划进行。有效更新设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。达到了保障剧场内的空气质量和剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施良好状态的目标。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。

3.项目资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

项目年初预算总额为697.204425万元，其中财政资金400.00万元，自有资金297.204425万元。因部分项目经竞争性磋商后项目总价降低，以及按照合同扣留一定比例的质保金，核减项目财拨资金52.372697万元，核减后的预算总额644.831728万元，其中财政资金347.627303万元，自有资金297.204425万元。

（2）资金使用情况

项目实际支出609.025888万元，其中财政资金支出346.627303万元，自有资金支出262.398585万元，资金支出进度为94.45%。

（3）结余情况

因按照合同扣留一定比例的质保金及一个工程未完成验收等原因，产生结余资金35.80584万元，其中财政资金结余1.00万元，自有资金结余34.80584万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过该项目的实施，保证国家大剧院变电、低压动力、电梯、楼宇自控、照明、空调、给排水各通用设备系统及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小维修改造项目按计划进行。有效保障了设备正常运转及维护了剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施的良好状态。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。

2.具体绩效指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展相关维修改造及设备购置的专业（变配电、低压动力、照明、楼控、空调、给排水、土建）数量 | ≤8个 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
|  |  | 保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施 | 有效保障 |
|  | 时效指标 | 项目预算申请阶段 | 在财政要求的时间内完成项目预算申报 |
|  |  | 项目实施阶段 | 2023年1月-12月 |
|  |  | 项目验收阶段 | 2023年12月底前完成各项目验收工作 |
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | 项目预算控制数在644.831728万元内 |
| 效益指标 | 社会效益 | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境 | 长期有效保障 |
|  | 可持续影响指标 | 通过该项目的实施，长期为国家大剧院在构建公共文化服务体系和现代文化市场体系中发挥引领示范作用、建设世界一流表演艺术中心，为广大人民群众提供优秀文艺作品等重点中心业务工作提供保障 | 有效保障 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目标、对象和范围

- 1.绩效评价目的

通过开展绩效评价工作衡量和考核 “设备购置及工程维修支出”项目在申报、执行、管理和绩效等方面的整体情况并对该项目实施的全过程做绩效分析。包括对项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

- 2.绩效评价对象和范围

本次评价对象为国家大剧院工程部“设备购置及工程维修支出”项目，评价金额644.831728万元。评价范围为2023年度项目资金申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、行业标准和评价方法，对项目支出的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容进行客观分析和评价。

- 2.评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况进一步细化并制定了《设备购置及工程维修支出项目绩效评价指标体系》，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重及评分标准。具体绩效指标体系设定情况如下：

设备购置及工程维修支出项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | 0.50 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 0.50 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 0.50 | ①项目是否有绩效目标； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 0.50 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | 0.50 | ①预算编制是否经过科学论证； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ②预算内容与项目内容是否匹配； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | 0.50 | ①预算资金分配依据是否充分； |
|  |  |  |  |  | 0.50 | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 1.00 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ②资金支付的及时性 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 3.00 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 2.00 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 2.00 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
|  |  |  |  |  | 3.00 | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | 1.00 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
|  |  |  |  |  | 2.00 | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
|  |  |  |  |  | 1.00 | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 10.00 | 项目各项产出数量指标的完成情况 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 10.00 | 保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10.00 | 方案制定和前期准备工作、招标工作、施工、验收完成的及时性 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 10.00 | 成本控制及节约情况 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 15.00 | 项目实施所产生的社会效益的实现情况 | 15.00 | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 |
|  |  |  | 15.00 | 项目实施所产生的可持续影响的实现情况 | 15.00 | 通过该项目的实施，长期为国家大剧院在构建公共文化服务体系和现代文化市场体系中发挥引领示范作用、建设世界一流表演艺术中心，为广大人民群众提供优秀文艺作品等重点中心业务工作提供保障 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 3.评价方法、评价标准

在绩效评价过程中，评价工作组结合项目自身的特点，参照计划标准、行业标准、历史标准，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行评价。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备阶段

（1）组建评价工作组

结合绩效评价工作的实际需要，根据任务分工，成立绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。

- 制定项目绩效评价工作方案

绩效评价工作组通过多渠道了解项目实施的必要性及重要性；其次，评价工作组通过查阅资料、与项目负责人沟通了解项目的组织实施、监督管理和完成情况等；最后，评价工作组根据对项目情况的了解分析形成项目绩效评价工作方案。

- 2.收集项目资料

绩效评价工作组在充分了解项目整体情况基础上，与项目负责人共同汇总整理项目资料，并按照指标体系内容和评价重点，对项目资料进行分类整理，分为项目决策资料、项目管理资料和项目绩效资料三大类。整理成专家资料手册，供专家审阅评议。

- 3.专家评价

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中业务专家2名，管理专家2名，财务专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。于2024年5月11日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，并出具了评价意见，形成专家意见汇总书。

- 4.评价报告阶段

（1）形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，结合专家意见，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿。

- 沟通初步评价意见

绩效评价报告初稿完成后，在与国家大剧院沟通反馈的基础上，进一步修改完善。

- 形成正式绩效评价报告

评价工作组在综合专家及各方反馈的合理意见后，对评价报告进行修改，经国家大剧院审核后形成正式绩效评价报告。

- 报送报告及资料手册

评价工作组根据绩效评价工作要求装订评价报告、资料手册，报送至前国家大剧院。

- 归档绩效评价资料

绩效评价工作结束后，评价工作组及时将资料整理归档，并按财政部门的相关要求妥善保管绩效档案资料。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，“设备购置及工程维修支出”项目综合得分87.52分，其中项目决策9.12分，项目管理19.40分，项目产出33.00分，项目绩效26.00分。项目绩效评定为“良好”，具体评分情况见下表：

设备购置及工程维修支出项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.12 |
| 项目管理 | 20 | 19.40 |
| 项目产出 | 40 | 33.00 |
| 项目绩效 | 30 | 26.00 |
| 综合得分 | 100 | 87.52 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

本项目是国家大剧院工程部年度项目，各专业科组从剧院通用设备设施和装饰结构的实际情况出发，充分结合剧院的发展需求，科学统筹、广泛调研，认真研讨确定子项目，部门统筹后申报预算。该项目已经过预算评审，出具了可行性研究报告，并制定了实施方案，同项目申报书、绩效目标表及支撑材料经主管院长同意后报送院财务。但缺少工程部部门年度重点任务规划，可研报告的全面性及深度有待进一步提高。

2.绩效目标设定情况分析

该项目围绕项目内容、项目质量、预期效益情况，设定了项目的绩效目标，并将绩效目标细化为具体的产出指标、及效益指标，根据具体指标内容明确指标值。项目绩效目标的设定符合部门职能，与相应的预算支出内容、范围、效果等相关，绩效目标设定符合客观实际、部分明确、可衡量。但绩效目标设置不够规范，一是缺少服务对象满意度指标；二是质量指标设置不够准确，如：质量指标“保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施”具体保障情况无明确标准且无法量化考核。

3.资金投入情况分析

项目预算编制主要依据《国家大剧院预算管理办法》《国家大剧院内部会计控制管理办法》等各项管理制度，并认真执行预算计划。项目预算编制中各项明细较为具体，且与项目工作内容存在较强的相关性，整体较为合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

项目预算总额为697.204425万元，其中财政资金400.00万元，自有资金297.204425万元。经过预算调整，财政核减52.372697万元，核减之后的预算总额为644.831728万元。项目实际支出609.025888万元，其中财政资金支出346.627303万元，自有资金支出262.398585万元，财政资金结余1.00万元，自有资金结余34.80584万元。截至项目完成，资金支出进度为94.45%，预算执行进度较好。

项目资金在使用过程中，严格履行审核、审批程序，通过专人负责、全程监督等举措，保证了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

项目的各合同订立均经过相应审批程序，但个别合同签订日期晚于约定开工日期。

2.项目组织实施分析

国家大剧院工程部负责实施设备购置及工程维修支出项目，部门下设变配电、低压动力、电梯、楼宇自控、照明、空调、给排水、土建与房屋维修、文秘等专业科组，部长负责项目总体管理工作，副部长负责相应专业总体管理工作，各专业科组长负责科组子项目统筹管理，各具体项目由各分管专业科组中有丰富经验的技术人员负责组织实施。部门各级负责人对项目严格监督检查，确保达到财政绩效考核要求的目标。财务部负责筹措及资金管理工作。行政事务部负责固定资产统筹管理工作。招评标环节由纪检、审计人员监督。

该项目组织管理制度较为健全，在项目执行中能够得到有效执行，但项目实施方案不够详尽，对监管程序、验收标准等内容未做明确规定。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量分析

国家大剧院变电、低压动力、电梯、楼宇自控、照明、空调、给排水通用设备系统及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小改造项目按计划进行。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。项目数量指标已实现。但数量指标在指标设定上可更加充分、细化，更加契合项目实施具体内容。

2.项目产出质量分析

通过项目实施有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。达到了保障剧场内的空气质量和剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施良好状态的目的，各项已完工工程均验收合格。但质量指标设置的合理性有待进一步提高，如验收合格率应设置为100%；保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施的指标可考核性弱，支撑性材料有待进一步完善。

3.项目产出时效分析

项目已于2023年底前完成了申报、受理、评审、立项、下拨经费、各项目采购、实施等阶段的主要工作，除1个子项目因保障演出运营，无法全部停机更换需延后完成外，其余全部子项目均在计划时间内完成验收工作。项目的效率性较好。

4.项目产出成本分析

在成本控制方面，通过聘请第三方机构开展预算评审的方式控制项目预算，保障预算编制的合理性，在项目执行阶段，各项目人按照政府采购要求和剧院财务管理规定进行采购，招评标环节由纪检、审计人员监督，项目人根据要求填写《采购事项登记表》。项目通过竞争性谈判、单一来源、询价等政府采购方式选定服务商，采购结果确定后进行院内合同审批并签订合同，将项目整体成本控制在预算总额内。但项目预算评审并未作出审减，在执行过程中缺乏更为精细的成本控制措施。该项目可根据项目实施的迫切性、重要性及产出效果的效率性，进行针对性分析，提高预算的精准性，以达到成本精确控制的目的。

## 项目效益情况

1.项目实施效益情况

（1）社会效益

通过项目的实施，及时完成高压南北站10kv直流系统电池更新、3号变电站应急电源充电系统改造、车库电伴热维修及更换、消防雨淋、水幕报警阀组膜片更换等，消除隐患，有效保障了剧院通用设备系统运转正常；实施了停车场卫生间改造、音乐厅舞台地板及木装饰面层油漆维修、剧院大堂南侧壳体玻璃更换、南门矮墙石材加固、歌剧院B2层通道区域踢脚线更换、剧院大堂南侧壳体玻璃更换、剧院相关部门库房及机房地面整修等项目，改善了剧院整体环境，创造了良好舒适的演出经营和观演区域，提升了剧院服务质量。

（2）可持续影响

项目长期稳定的实施，能够有效消除设备隐患，有效保障系统安全稳定，使建筑保持良好状态，为国家大剧院在构建公共文化服务体系和现代文化市场体系中发挥引领示范作用、建设世界一流表演艺术中心，为广大人民群众提供优秀文艺作品等重点中心业务工作提供基础保障。

综上所述，该项目实施的社会效益较为显著，但支撑性材料的完善性有待进一步提升。

2.服务对象满意度情况

项目实施过程中收集了各部门反馈意见，在网站留言区也收到了观众对剧院维护的认可，总体评价情况较为优秀，但满意度调查的区间和样本量不够广泛，代表性不足，缺少进一步的统计与分析，应有更科学和更专业的数据供后期项目实施参考使用。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

## 一是规范工作机制。专人专岗，明确职责，建立工作会议机制，广泛调动各项目科组积极性、权责落实到位。二是严格程序把关。按照制度规定履行审批程序，强化项目执行跟踪，对项目进行全过程管理。三是强化督促落实。加强与施工方和供货方的沟通协调，明确工作要求，深入项目现场进行全方位检查。

## （二）存在的问题及原因分析

## 1、决策方面

（1）决策依据的充分性还有进一步完善的空间

项目立项缺乏完善的决策信息，缺少部门整体的项目规划，可行性研究规划深度及全面性不足，项目实施方案缺少质量监督、验收标准。

（2）绩效目标设定的合理性、明确性有进一步提高的空间

绩效指标细化、量化及明确性有待加强，部分内容无法通过直观、明确、可衡量的指标值体现，可考核性有待继续提高。

## 2、管理方面

（1）合同管理需细化

个别合同的执行期早于合同的签订日期，个别合同未约定具体实施期间，需强化合同内容的严谨性、完善性。

（2）验收程序需明晰

项目签订合同时应明确验收标准，方案中应明确验收程序，验收单应复核工程项目验收。

## 3、效益方面

（1）项目绩效成果的呈现有待进一步加强

项目实施后的效果资料呈现不够充分，如大剧院各子系统的质量达标情况、各系统故障率减少等。

（2）满意度调查工作有待进一步完善

满意度调查的区间和层面不够广泛，代表性有待进一步提高，样本应该有更科学和更专业数据供后期参考。

# 六、有关建议

## （一）项目决策

完善部门中长期规划，加强前期方案的论证与策划，强化项目方案上的整体统筹情况，完善风险把控措施。

加强项目绩效目标管理，结合项目实施内容，科学合理的设定绩效目标，进一步细化及量化绩效指标，强化指标与项目内容和资金预算的匹配度。

## （二）管理方面

做好项目合同管理风险防控，降低资金使用风险。进一步树立项目管理理念。

严格项目验收要求，提升项目验收质量。制定明确的验收方案及流程，规范验收程序及主体责任。

## （三）效益方面

树立绩效管理的意识。加强绩效目标设置的精准性。

加强项目绩效成果资料的归集和整理，完善绩效成果分析应用工作，全面呈现项目的社会效益，充分发挥财政资金的使用效益。

全面开展满意度调查及分析工作，全面掌握项目实施各阶段社会公众及参与人员的意见及建议。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。