## 北京市市级财政支出项目

## 绩效评价报告

## 主管部门： 北京市支援合作办公室

## 项目单位： 北京市支援合作办公室服务中心

项目名称：  2023年度北京市支援合作办互联网网站及交流动员平台运维服务项目

## 评价机构： 北京市支援合作办公室

北京市财政局

2024年6月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	1

七、其他需要说明的问题	14

八、附件	14

## 2023年度支援合作办互联网网站及交流

## 动员平台运维服务项目

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

北京市支援合作办公室政府门户网站及微信公众号是为公众提供政务公开、互动交流、公共服务的第一平台，为了确保网站及微信公众号的日常持续运维更新，满足国家及北京市对政府网站的考核要求，需要建立起一支专业化的运维队伍，提供相关内容及技术运维服务。北京市支援合作办于 2018 年启动建设了北京市扶贫协作和支援合作动员交流平台（以下简称：北京市级平台），依托信息化手段，实现北京市支援合作工作的数据实时填报、项目全流程监管、社会动员、考核督办等工作。

- 项目主要内容

（1）网站及新媒体内容运维：实现市支援合作办互联网全媒体内容运维，打造北京市支援合作工作的互联网宣传阵地和社会动员平台，满足政府网站绩效考核要求。

（2）交流动员平台数据分析服务：根据市支援合作办最新的业务需求和考核指标的最新要求，梳理业务需求，完善平台的填报表单，定期对平台的数据进行分析，形成月报，供领导精准调度管理和科学决策，并与国家有关系统和数据需求实现对接。

（3）信息化应用服务保障：实现市支援合作办日常办公的技术支持服务保障。

（4）视频拍摄服务：支持市支援合作办重大活动照片和视频拍摄及后期处理工作。

（5）视频会议运维：支持市支援合作办视频会议的保障服务。

（6）网络安全保障服务：支持市支援合作办网络安全工作落实，提升网络安全防护能力，保证网站和平台安全、稳定、高效运行。

3.项目实施情况

为确保北京市支援合作办门户网站、北京市交流动员平台安全稳定运行，服务公司成立专门的服务团队，提供驻场业务、技术及相关服务支持工作。提供了网站及微信公众号日常运维、安全防护监测、设计美工、视频拍摄、办公外接设备运维、视频会议技术保障等工作。为北京市交流动员平台提供数据维护更新、数据统计分析和日常维护工作和网络安全保障服务。对项目关键的业务系统，提供5*8小时的现场服务，确保系统7*24稳定运行。

运维团队高质量完成项目运维相关工作，北京市支援合作办门户网站整体可用性良好，各页面浏览访问速度正常，各栏目、各链接访问正常，全年未发生网络安全问题。北京市交流动员平台稳定持续运营，全年无网络安全事故发生。

根据北京市支援合作办2023年工作的业务需求，定义2023年领导决策指标体系，并通过趋势维度、优化建模等数据分析手段建立并完善对口支援、东西部协作、区域合作、消费帮扶等业务领域的专题数据看板，供领导辅助决策。

根据国家乡村振兴局关于东西部协作考核任务的新变化，以及国家发展改革委、国家南水北调办等部门关于对口支援、对口协作工作的新要求，及时完成交流动员平台数据填报系统的升级改造，调整指标项目和数据逻辑关系20余处，重新修订了信息填报系统用户手册，完善北京市级成员单位和17区加亦庄开发区的报送机制。

根据北京市支援合作办2023年工作的新业务需求，从我市东西部协作（内蒙古）、对口支援（西藏、新疆、青海）、对口协作（河南、湖北）、对口支援三峡库区（巴东）4个方向的数据业务梳理和流程优化入手，研究制定支援合作业务流程、指标体系、数据表单更新标准，规范相关业务流程。

4.资金投入和使用情况

项目申报预算资金173万元。市财政2023年初批复预算173万元，已于2023年2月全额拨付到位。2023年12月实际支付项目支出173万元，项目无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）网站运维服务：开展北京市支援合作办公室互联网网站运维，满足政府网站绩效考核要求，高质量推进政府网站服务能力提升，提升网站信息的易得性、易用性，用户体验友好度，提升网站服务影响力和传播力。

（2）交流动员平台运维服务：根据北京市支援合作办公室最新业务需求和考核指标最新要求，完善平台功能，科学、全面、精准地完成交流动员平台数据处理和数据分析工作，定期对平台数据进行分析，形成月报，供领导精准调度管理和科学决策，并与国家有关系统和数据需求实现对接。

（3）信息化应用服务保障服务：提供北京市支援合作办公室日常办公的技术支持服务保障。

（4）视频拍摄服务：支持北京市支援合作办公室重大活动照片和视频拍摄及后期处理工作，配合北京市支援合作办公室完成支援合作地区项目宣传拍摄工作。

（5）网络安全保障服务：根据北京市支援合作办公室网络安全工作要求，加强网站及平台安全防护，加强人员安全、数据安全、信息技术安全保障力量，配合制定应急预案，定期组织开展应急演练，提升网络安全防护能力，保证网站和平台安全、稳定、高效运行。

2.数量指标：

产出数量须出具运维月报12期、舆情分析报告12期、网站绩效评估报告4期、错断链处理报告12期、北京市核心数据月报各12期。从我市东西部协作（内蒙古）、对口支援（西藏、新疆、青海）、对口协作（河南、湖北）、对口支援三峡库区（巴东）4个方向的数据业务梳理和流程优化入手，研究制定支援合作业务流程、指标体系、数据表单更新标准，规范相关业务流程。

- 质量指标：

产出质量须达到网站平台建设满足国务院办公厅制定的《政府网站与政务新媒体检查指标》考核要求，满足北京市政务服务局每季度网站考核要求，能准确反映填报情况，并按需每天及时更新网站及微信。

4.进度指标：

服务周期为12个月。

5. 成本指标：

产出成本不得超过173万元。

6. 效益指标：

须达成的效益指标为满足市扶贫工作及网站微信平台建设的考核，同时要达成微信粉丝数提升的指标。

7. 服务对象满意度指标：

项目满意度指标须达到网民满意度≥85%及办内业务工作人员满意组≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过项目绩效评价中发现的问题，加强本项目管理，切实增强市扶贫支援办公室项目支出责任和意识，有效提高财政资金使用效率。

2.绩效评价对象和范围

评价对象为2023年市级财政安排的2023年度北京市扶贫支援办互联网网站及动员交流平台运维服务项目预算资金173万的使用效益；评价范围为该项目2023年度经费支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

科学公正。本次绩效评价我们运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

统筹兼顾。项目自评、部门评价应各有侧重，相互衔接，部门评价在项目自评的基础上开展。

激励约束。本次绩效评价的评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明。本次绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2.评价指标体系

本项目评价指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。评价指标设定考虑了本项目为机构运行保障类项目，且检查报告使用者为本部门和上级部门，最终指标权重为项目决策占15%，项目管理占30%，项目产出占30%，项目效益占25%，并结合评价要点和项目实际情况，设定了二、三级指标的内容和分值，同时细化了指标体系中的四级指标。

3.评价方法

评价工作组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合运用成本效益分析法、公众评判法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性实施了评价，并以资金使用的结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，聘请专家确定了该项目的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理及项目效果进行了评分和评级。

4.评价标准

本项目绩效评价主要参考计划标准对项目绩效目标完成情况实施评判。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备工作

2023年5月22日组建了绩效评价工作组，制定了评价工作方案，邀请符合财政绩效管理要求的专家成立专家组，并向实施评价项目的项目负责人布置了资料清单。

2.收集、复核了评价资料

评价工作组对本项目预算申报、执行，项目申报、项目实施管理、项目验收等资料进行了收集、复核。对项目资料不完整之处与项目负责人进行了沟通，并要求其进行补充。

3.线上核查情况

评价工作组对项目资金的使用情况、项目实施情况、项目完成情况以及项目的绩效成果进行调查，并对项目资料进行了总结和归类整理，同时将发现的问题与项目负责人进行了沟通；将线上核查情况及收集的资料进行了归集整理，并编制了专家资料手册发送专家组成员审阅。

4.评价分析

评价工作组根据项目负责人所提供的资料，分析了绩效目标完成情况及绩效实现情况。在此基础上，于2022年5月28日召开专家预备会，在财政部门制定的绩效评价指标体系的基础上，针对该项目特点，对指标值权重以及评价指标进行了初步设计、制定和完善。

5.沟通反馈

评价工作组于2022年6月5日组织召开了专家正式评审会，听取了项目负责人关于项目实施情况的汇报；并由专家组组长主持会议，组织专家对项目相关问题进行了质询；评价专家根据项目组提供的资料及项目答辩情况进行内部讨论后，对照该项目绩效评价指标体系对项目绩效情况进行了评分，出具了独立的专家评价意见，汇总形成专家组意见，并在现场进行了宣读。

6.出具报告

评价工作组以“依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正”为标准，结合专家评审意见以及财政部门关于绩效评价报告的披露要求撰写了项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划；项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；预算执行控制良好；网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。

但是，也存在项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化，项目验收报告未针对合同内容进行全面编写，未严格按照合同约定付款，项目绩效自评报告中个别绩效目标未体现，绩效纸质资料留存不全，以及满意度调查覆盖不够全面、针对性不够等情况。

经评价，北京市扶贫支援办互联网网站及动员交流平台运维服务项目绩效评价综合得分87.66分，其中：项目决策13.73分，项目管理25.18分，项目产出27.59分，项目绩效21.16分，绩效评价级别为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划。但是，项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化。建议进一步细化产出进度指标、效益成果指标。

（二）项目过程情况

1.项目资金管理情况

项目预算资金173万元，由北京市财政局于2022年2月拨付到位，2022年度支付项目经费173元，项目无结余资金。用途与预算批复用途一致。预算执行控制良好，但合同签定期为2023年6月，但服务期为2023年1-12月，且存在未按照合同约定付款的问题。建议加强项目可行性政策论证，预算测算依据应按人员分类；完善合同管理及执行。

2. 组织实施情况

北京市支援合作办公室建立了较为完善的内部控制制度，项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；但须进一步完善绩效相关纸质资料留存。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标情况：网站及新媒体运维情况：截至 2023年12 月 31 日，对项目关键的业务系统，提供5*8小时的现场服务，确保系统7*24稳定运行。

运维团队高质量完成项目运维相关工作，北京市支援合作办门户网站整体可用性良好，各页面浏览访问速度正常，各栏目、各链接访问正常，全年未发生网络安全问题。北京市交流动员平台稳定持续运营，全年无网络安全事故发生。

完成交流动员平台数据填报系统的升级改造，调整指标项目和数据逻辑关系20余处，重新修订了信息填报系统用户手册，完善北京市级成员单位和17区加亦庄开发区的报送机制。

2023年北京市支援合作协作和支援合作全办工作数据汇总分析表，横列展示9类对口支援绩效，合计49个指标项，纵列展示5个方向，合计90个旗县数据分析项，以此展示北京市支援合作协作和支援合作工作进展和绩效。

2023年北京市支援合作协作和支援合作17区填报数据明细（含亦庄），横列展示17区结对帮扶为顺序的90个旗县数据分析项，纵列展示9类对口支援绩效，合计49个指标项，以此展示北京市支援合作协作和支援合作工作进展和绩效。

2023年北京市支援合作协作和支援合作17区填报数据明细（藏疆青）。横列展示17区结对帮扶为顺序的19个县、团、场数据分析项，纵列展示9类对口支援绩效，合计49个指标项，以此展示北京市支援合作协作和支援合作工作进展和绩效。

2023年北京市支援合作协作和支援合作17区填报数据明细（内蒙古）。横列展示17区结对帮扶为顺序的54个旗县数据分析项，纵列展示9类对口支援绩效，合计49个指标项，以此展示北京市支援合作协作和支援合作工作进展和绩效。

2023年北京市支援合作协作和支援合作17区填报数据明细（内蒙古）。横列展示17区结对帮扶为顺序的31个县数据分析项，纵列展示国办考核要求6类对口支援绩效，合计128个指标项，以此展示北京市支援合作协作和支援合作工作进展和绩效。

2.产出质量指标情况：项目达到网站及微信每天按需及时更新，满足国务院办公厅制定的《政府网站与政务新媒体检查指标》考核要求，满足北京市政务服务局每季度网站考核要求，能准确反映填报情况。设立网络安全专职岗位和人员，加强数据的安全管理，  在网络中部署安全审计及入侵防御等相关安全设备，涉密网络与  互联网之间严格按照要求进行物理隔离，对接入网络的终端计算 机采取控制措施(包含实名接入认证、 IP 与 MAC 地址绑定),同 时采用集中管理方式对终端计算机病毒防护、系统补丁进行统一 维护升级管理，关闭22、135、137、138、139、445、3389等高危端口，建立设备台账(包含服务器、网络设备、安全设备、电脑终端等)并定期更新。但绩效目标中质量指标不全，评估结论有欠缺。

3.产出进度指标情况：项目服务周期为12个月，项目完成时间符合进度指标的设定。

4.产出成本指标情况：项目预算资金173万元，实际支付资金173万元，采用招投标方式，项目无结余资金。

- 项目效益情况

网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。

本项目制定的服务对象满意度调查对象范围不够广泛、针对性不强；满意问卷指标设定与绩效目标的关联性需提升；应在项目总结中提出持续改进意见，提高运维效率。建议进一步提高满意度调查的针对性，加强问卷内容分类设计。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划，通过招标方式，聘请专业服务机构，项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；预算执行控制良好；网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化。

2.合同付款未严格按照签定条款执行。

3。满意度调查对象范围不够广泛，针对性不强。

六、有关建议

1. 进一步细化产出进度指标、效益成果指标。

2. 加强项目可行性政策论证。

3. 强化合同管理与执行。

4.加强绩效等纸质资料的保存 。

5、进一步提高满意度调查的针对性，加强问卷内容分类设计。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

（一）《评分表》

（二）专家意见汇总书