项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 区法院执行指挥中心信息化建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市石景山区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区人民 法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高雪林 |  |  |  | 联系电话 |  | 68899583 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.093833 | 0.093833 | 0.093833 |  | 10 |  | 100%% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.093833 | 0.093833 | 0.093833 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升执行工作绩效，适应切实解决执行难工作要求，着力解决执行工作难点、痛点，发挥智慧执行建设成效。 |  |  |  |  | 2023年度，石景山区人民法院通过执行指挥中心信息化建设经费项目的实施，提升了执行工作绩效，适应切实解决了执行难工作要求，着力解决执行工作难点、痛点，发挥了智慧执行建设成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 接上页 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备符合相关 质量要求 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 施工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤0.093833万元 | 0.093833万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群体性事件下降率 |  | ≥30% | 30% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障审判执行工作顺利进行 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提高信息化 办公水平 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升工作质效，切实解决执行难 |  | 优 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。