项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 石景山法院新租用第二审判区装修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市石景山区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李雪松 |  |  |  | 联系电话 |  | 68899718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1752 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1752 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障石景山法院第二审判区装修改造项目顺利开展，验收合格，符合单位审判执行办案需求。 |  |  |  |  | 因工程进度问题，未开始装修改造流程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  | =8343.31平方米 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥98% | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完工率 |  | ≥100% | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按时开工率 |  | ≥100% | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤2500.080443 万元 | 0万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常运转需求 |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 25 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。