项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 信息化业务租赁（石法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市石景山区人民法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市石景山区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘志凯 |  |  |  | 联系电话 |  | 68899745 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.3776 | 87.3776 | 87.3776 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.3776 | 87.3776 | 87.3776 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为第二办公区，车管所和本院提供专线电路租赁，保障第二办公区，车管所与本院在视频会议、远程培训、办公办案方面得到网络支持，保障我院互联网庭审工作正常开展，为对外宣传、舆情监控、公众号等发布信息提供网络保障。 |  |  |  |  | 通过提供专线电路，为第二办公区与本院在视频会议、远程培训、办公办案等方面提供了网络保障，提升了工作效率；提高了资源利用率的同时，为庭审一线人员提供了安全的网络沟通平台，使办公安全性得到保障，保证了审判执行工作过程中的网络安全，强化了网络安全队伍建设，促进了法院网络安全保障能力的提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 接上页 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租网费 |  | =100% | 100%完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 租赁线路 |  | =3条 | 3条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同租赁标准 |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤87.3776 万元 | 87.3776万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 续 上 页 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障视频会议、远程培训、办公办案等 工作顺利开展 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保障法院日常办公 正常开展 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障第二办公区、车管所和本院正常运行 |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人和干警满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。