项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学校教师和学生公寓消防管道维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗小英 |  |  |  | 联系电话 |  | 67802118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.75 | 34.75 | 33.86 |  | 10 |  | 97.44% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.75 | 34.75 | 33.86 |  | — |  | 97.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换消防管道及消防水箱使其符合消防安全要求，完善学校硬件设施，保障学校正常有序运行。 |  |  |  |  | 更换消防管道及消防水箱使其符合消防安全要求，完善学校硬件设施，保障学校正常有序运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新作不锈钢水箱 |  | ≥14.2立方 | 14.2立方 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 更换管道工程量 |  | ≥200米 | 288米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 |  | ≤1个月 | 1个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 管道成本 |  | ≤34.754055万元 | 33.860631万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障消防设施正常有序运行 |  | 有序运行 | 有序运行 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 推动学校发展 |  | 推动学校发展 | 推动学校发展 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |  |