项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 图书馆及连廊改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗小英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67802118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.18 | 47.18 |  | 46.91 |  | 10 |  | 99.43% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.18 | 47.18 |  | 46.91 |  | — |  | 99.43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：能恢复连廊、卫生间的使用功能，改善图书馆学习环境 目标2：提高对外交流的形象，推动学校发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：恢复连廊、卫生间的使用功能，改善图书馆学习环境 目标2：提高对外交流的形象，推动学校发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 |  |  | ≥50平方米 | 50平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 图书馆350平米设计改造 |  |  | ≥350平米 | 350平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生间4间共74.88平米改造 |  |  | ≥4间 | 4间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 东西连廊拆安棚顶 |  |  | ≥206.69 | 206.69 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 自流平地面 |  |  | ≥290.16平米 | 290.16平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期6个月 |  |  | 6个月 | 6个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤47.182129万元 | 46.90718万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善师生教学学习环境，满足师生日常阅读需要 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 推动学校发展 |  |  | 推动学校发展 | 推动学校发展 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |