项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 足球场及篮球场地面维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗小英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67802118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.80 | 49.80 |  | 47.91 |  | 10 |  | 96.2% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.80 | 49.80 |  | 47.91 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：修复球场面层，提升学校硬件设施。 目标2：改善师生教学学习环境，提高对外交流的形象，推动学校发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：修复篮球场地703平米橡胶地面新作，足球场更换人造草皮1761.68平米，提升学校硬件设施。 目标2：改善教学环境，提高对外交流的形象，推动学校发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修复、改造工程数量 |  |  | ≥2464平米 | 2464平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 篮球场地橡胶地面新作 |  |  | ≥703平米 | 703平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 足球场更换人造草皮 |  |  | ≥1761.6平米 | 1761.68平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | -100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工期1个月 |  |  | 1个月 | 1个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制内 |  |  | 49.803011 | 47.906273 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善师生教学学习环境，提高对外交流的形象 |  |  | 改善学习条件 | 改善学习条件 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 推动学校发展 |  |  | 推动学校发展 | 推动学校发展 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.6 |  |  |  |