项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京市杂技学校监控系统（二期）改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗小英 |  |  |  | 联系电话 |  | 67802118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.57 | 77.57 | 68.85 |  | 10 |  | 88.76% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.57 | 77.57 | 68.85 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校在2022年进行了监控系统升级，由原有模拟监控升级为网络高清数字监控，由于经费有限，仅对校内主要的关键场所监控进行了改造。今年为满足教育教学需要，拟对专业教学楼和文化教学楼教室加装监控摄像头，提升教学安全管理。部分楼梯和楼宇拐角也存在监控死角，一旦发生安保问题无法追查视频录像，不利于安保监控管理，需对以上部分进行新增改造，并建立监控管理平台统一管理。 |  |  |  |  | 完成了141个数字高清摄像头安装及使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ≥100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专用设备及材料购置成本 |  | ≤77.5694万元 | 68.85万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | ≥6年 | 6年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |