项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 杂技道具研发及制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕立民 |  |  |  | 联系电话 |  | 67803713 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 | 79.00 |  | 10 |  | 98.75% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 80.00 | 79.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现项目内创新道具从创意到可行性分析，再到图纸绘画设计，零部件及材料采购、加工、制作，试验道具成品雏形训练，试验后提出修改方案、最终设计完成成品道具，已达到杂技系训练和道具创新双提升的目标。 |  |  |  |  | 完成超级双大轮滑稽台车1版和2版、木牛流马组合跑车2版、通体前后延伸特制平板车2版、高台机械步行式行走装置1套、快速拆装式多段组合倒立行走装置1套、超轻型训练专用空中腾跃旋转腰环4组。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 杂技道具研发制作数量 |  | ≥5个 | 6个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完工合格率 |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期 |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 杂技创新道具的研制是保证学生专业延续性和创新性的基础，服务于专业综合素质能力的提高和学生专业终身可持续性发展 |  | 良好 | 一般 | 30 |  | 26 |  | 由于杂技道具于2023年底方制造完成，实际使用效益需进一步验证。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.9 |  |  |  |