项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 油烟净化器购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗小英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67802626-1170 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除原有3台不符合排放标准的老旧油烟净化器，安装3台符合新排放标准的油烟净化器及对应的电控等工程，选用北京华恒智远环保科技有限公司安装施工3台40000风量的油烟净化器及相对应的电控改造。 |  |  |  |  |  | 完成原有3台不符合排放标准的油烟老旧净化器拆除，安装了3台符合新排放标准的40000风量油烟净化器及对应的电控等工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装3台油烟净化设备 |  |  | =3台 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装工程验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专用设备及材料购置成本 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合国家排放标准 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |