附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 昌平法院网络运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市昌平区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张雪涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80122221 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360.682 | 360.682 |  | 357.922 |  | 10 |  | 99.23% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 360.682 | 360.682 |  | 357.922 |  | — |  | 99.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.提高审判效率和质量。5.完成全院信息化运行维护，软、硬件采购、线路租用等。6.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  |  |  | 1、本年度根据院内业务发展需求，完成院线下开庭环境布设、考勤系统升级优化等相关系统建设工作。 2、保障院内服务器、存储、交换机、终端设备等安全稳定运行，每日开展巡检检修工作，有效延长设备使用寿命。 3、推广BJCM应用、探索网上办公辅助审执工作线上审批流程等，提高办公一体化工作效率。 4、监控信息化应用数据指标，包括电子卷宗深度应用情况及案件数据质量，及时纠正问题案件，辅助提升审判效率和质量。 5、根据院内各庭室工作需求及院内整体工作需要，完成全院信息化运行维护，软、硬件采购、线路租用等。 6.保障院内项目法庭、办公室、公共区域、会议室等基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络信息运维硬件数量 |  |  | 64个 | 64 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 网络信息运维常驻技术人员 |  |  | 16人 | 16 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 接入局维护线路数量 |  |  | 44个 | 44 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电维保系统数量 |  |  | 7个 | 7 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 业务系统为统建系统，建议优化系统流畅度。 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤0.5% | 0.1% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 8760小时 | 8700小时 | 7 |  | 6 |  | 业务系统为统建系统，建议优化系统流畅度。 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1.5小时 | 3 |  | 2 |  | 系统故障发生后，需要时间对数据进行备份。 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤20分钟 | 15分钟 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | 12月底 | 12月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤245万元 | 245万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高审判效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 8 |  | 业务系统为统建系统，建议优化系统流畅度。 |  |
|  |  |  | 提升社会影响力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。