附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 昌平区南口人民法庭建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市昌平区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨春旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80122301 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 113.99 |  | 113.444 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 113.99 |  | 113.444 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好南口法庭基础建设，为辖区提供优质的司法服务。 |  |  |  |  |  | 基本实现预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目进度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  |  | 按各项财务工作的规定时限 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 本年预算支出控制数 |  |  | 113.99万元 | 113.444万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为辖区提供司法服务 |  |  | 达到目标 | 达到目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续有效的为公众提供司法服务 |  |  | 达到目标 | 达到目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。