项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 地震应急与信息服务基础运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王占英 |  |  |  |  | 联系电话 | 13693283277 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.3924 | 87.3924 |  | 87.3924 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 87.3924 | 87.3924 |  | 87.3924 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现北京市地震局基础信息服务系统（包括：固定电话系统、短信发送系统、政务信息显示屏、知网服务系统、OA系统、网络安全服务等），以及地震应急指挥技术系统（包括：视频会议系统、地震应急基础数据库、本地化地震应急平台等）的运维维护，对全局业务工作和地震应急处置提供基础支撑。 |  |  |  |  |  | 全部完成。为全局相关业务、政务系统稳定运行提供了必要的技术支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：保障应急演练 |  |  | 12次 | 14次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障政务会议 |  |  | 200次 | 450次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：保障重大活动地震安保 |  |  | ≥30天 | 81天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：地震应急技术系统稳定运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：信息服务系统稳定运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成运维合同签订 |  |  | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成数据和设备更新 |  |  | 2023年9月 | 2023年8月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  |  | 873924元 | 873924元 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障地震应急响应和快速处置作用 |  |  | 明显 | 明显 | 15 | 14 |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障全局信息化办公支持作用 |  |  | 明显 | 明显 | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户对成果使用满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 7 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |