项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 地震信息网络通讯类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 阎婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012202 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 168.23 | 167.1 |  | 167.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 168.23 | 167.1 |  | 167.1 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现404个监测站以专线（有线、无线）方式接入市地震局地震信息网络平台，保证地震监测预警、预测预报、风险探查、地震应急等系统的有效运行； |  |  |  |  |  | 实现404个监测站以专线（有线、无线）方式接入市地震局地震信息网络平台，保证地震监测预警、预测预报、风险探查、地震应急等系统的有效运行； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 带宽1000Mbps光纤专线 |  |  | 1条 | 1条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽100Mbps光纤专线 |  |  | 1条 | 1条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽10Mbps光纤专线 |  |  | 10条 | 10条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽2Mbps光纤专线 |  |  | 92条 | 92条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 无线 |  |  | 226条 | 226条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 光纤两端之间数据传输累计时延 |  |  | ≤200m/s | ≤200m/s | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 无线两端之间数据传输累计时延 |  |  | ≤1秒 | ≤1秒 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 光纤专线两端之间数据传输累计时延 |  |  | ≤150m/s | ≤150m/s | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 光纤专线信道 |  |  | 2023年5月完成合同签订，2023年6月完成信道开通 | 2023年5月完成合同签订，2023年6月完成信道开通 | 5 |  | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 无线信道 |  |  | 2023年5月完成合同签订，2023年6月完成信道开通 | 2023年5月完成合同签订，2023年6月完成信道开通 | 5 |  | 4.2 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤168.23 | 167.1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为北京地区地震监测、地震信息服务及地震应急指挥等业务提供可靠光纤专线信道和卫星信道，促进北京地区防震减灾能力提升。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 16 |  | 2023年4月13日因中国电信物联网平台整体升级，造成23个物联网卡在凌晨3点至早9点期间出现传输中断故障。 加强与运营服务商的沟通，及时掌握运营商平台升级等相关信息，提前做好技术支持，降低对业务 使用的影响 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.4 |  |  |  |