项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 地震业务信息系统政务云类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 常建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012203 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 316.1488 |  | 316.1488 | 314.1488 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 316.1488 |  | 316.1488 | 314.1488 |  | — |  | 99.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统迁移到政务云。 2.完成北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统政务云政务云资源租用，并开展试运行工作，试运行期限一个月。 3，试运行期间，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  |  |  | 1.完成北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统迁移到政务云。 2.完成北京市地震局门户网站系统、北京市地震局公共信息服务平台系统、北京市地震局地震综合业务系统系统政务云政务云资源租用，并开展试运行工作，试运行期限一个月。 3，试运行期间，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 租赁云主要数量 |  | ≥61 |  | 61 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 云服务故障率 |  | ≤5% |  | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 租赁云成本 |  | ≤316.1488 |  | 314.1488 | 20 |  | 19.88 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 系统利用率 |  | ≥90% |  | 80% | 20 |  | 16 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.82 |  |  |  |