项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 信息系统运维类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | | 邓金昆 | | | | | 联系电话 | | 010-58167921 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.000000 | | 12.000000 | 12.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 12.000000 | | 12.000000 | 12.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障学校教育教学、培训和行政办公等工作的正常运转，本项目是采购互联网接入服务（期限一年），链路带宽为100M，链路类型为LAN，政府采购价格12万元。 | | | | | | | 本项目是采购互联网接入服务（期限一年），链路带宽为100M，链路类型为LAN，政府采购价格12万元，已按期完成了本项目的各项预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | 链路带宽 | | 100Mbps | | 100Mbps | 20 | | 20 | | — | |
| 链路类型 | | LAN | | LAN | 10 | | 10 | | — | |
| 时效  指标 | 项目执行时间 | | 2023年4月份  项目完成 | | 2023年4月份  项目完成 | 20 | | 20 | | — | |
| 成本  指标 | 项目总成本 | | 12万元以下  （含12万元） | | 12万元 | 30 | | 30 | | — | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生  满意度 | | 达到90%以上 | | 98% | 10 | | 10 | | — | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | — | |