北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造

2023年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景情况

（1）国家政策背景

党中央、国务院历来高度重视菜篮子工作，十分关心人民群众的生活质量。党的十三届四中全会以后，中央制定了一系列加强菜篮子建设的有关政策。特别是党的十六大后，党中央进一步坚持和完善了新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。特别是党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央继往开来，与时俱进，把食品安全放在重中之重，习近平总书记的论食品安全－坚持源头治理、标本兼治，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，再次强调了食品安全的重要性。菜篮子工作的稳定关系全国稳定，菜篮子的安全关系全国安全。菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。

（2）北京水产加工及供应现状

1）批发市场成为水产品流通主渠道。近年来，北京市建立了几个专业化的水产品批发市场，如新发地市场、西南郊市场等。这些批发市场集水产品冷藏、运输、批发、零售于一体，产品直接面向批发商、零售商以及最终消费者，对水产品市场的繁荣起了积极的作用。水产品批发市场建设虽然成绩斐然，但随之也出现了一系列问题，市场管理规范化水平不高，市场本身没有严格的自律性规章制度，管理比较混乱。如市场透明度很低，加之价格形成过程中人为因素和各种随机因素的干扰很大，造成价格波动频繁；市场主体多数为城乡个体经营者，成份比较复杂，素质参差不齐，水产品原料来源也相对较杂，质量良莠不齐，产地与实际不符，产品无法实现追溯，给市场管理增加了难度。国有企业在各种流通渠道中具有体系最健全，具有其他流通组织难以比拟的人员、技术和信誉等方面的优势，但由于经营规模偏小，影响了其重要性的发挥。

2）水产品的加工，是水产业的重要组成部分，对于增加市场水产品的有效供给、平抑市场物价起着重要的作用。近年来，我国的渔业生产持续稳定快速发展，2021年渔业经济总产值为29689.73亿元，全国水产加工企业9202个，水产冷库8454座。水产加工品总量2125.04万吨，同比增长1.64%。其中，海水加工产品1708.81万吨，同比增长1.76%；淡水加工产品416.23万吨，同比增长1.15%。用于加工的水产品总量2522.68万吨，同比增长1.84%。其中，用于加工的海水产品1951.10万吨，同比下降0.10%；用于加工的淡水产品571.57万吨，同比增长9.04%。

由于水产品加工业是一门应用性学科，我国长期以来一直忽略了对水产品加工业的投入，尤其是基础理论的研究。目前加工比例约35%，与发达国家的60%~90%相比，差距较大。此外冷冻品、干制品和烟熏制品约占75%，可见我国目前水产品加工仍以粗加工为主。淡水水产资源占全国的业资源的42%，而加工比例仅占8%，产品科技含量较低，低值淡水鱼得不到高附加值的提升。我国有 9100多家水产品加工厂，通过食品安全管理体系认证的企业只有6.4%，与日本和泰国80%以上企业的通过率相比存在较大的差距。质量管理相对薄弱，因而先后出现了虾的氯霉素事件，烤鳗的亚硝酸汞和嗯诺沙星，南美白对虾的呋喃唑酮，水发水产品的甲醛、敌百虫和磷酸盐等问题，不仅影响产品的出口创汇，而且严重危害人体的健康与安全。

3）一直以来，食品安全是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，是需要常抓不懈、不可有丝毫放松的重大民生问题。在水产品消费方面，我国水产品消费总量居世界重要地位，特别是改革开放十几年来，人民生活水平的不断提高，改善食品结构，提高营养水平和蛋白质需求量，对水产品的需求也不断增加，经历了“食鱼难”、“食有鱼”、“食好鱼”三个阶段之后，而进入“食优鱼”的消费新阶段，即要求消费安全卫生优质水产品。而当前在水产品质量安全方面的问题也不容忽视，主要表现在抗生素类、激素、药物、重金属等的残留问题以及微生物、甲醛等指标的超标现象，水产品的质量问题已成为水产品上市和出口的最大障碍。

在国内市场上，有些私营企业设备简陋，卫生条件差，工艺条件不严格，产品不进行必要的检验即流入市场；有的为获取不正当利益而不顾原料品质好坏或在加工过程中掺假使杂，人为造成水产品的二次污染；在流通环节，一些不法商贩滥用添加剂甚至违禁药物和化学制剂对水产品进行保鲜处理，由于没有统一的技术质量标准，又无统一的货源渠道，导致质量参差不齐，严重侵犯了消费者的权益。在国际市场上，一些出口水产品加工企业虽然已通过ISO质量认证及HACCP认证，但是许多企业仍不严格按照HACCP生产，执行情况不尽人意。

目前具备较高认证水平的企业还不多，其中同时获得美国FDA认证和欧盟认证的企业则少之又少。这些问题警示我们，仅仅依靠最终检验发现问题是远远不够的，必须从源头上建立质量安全预防体系，从生产环节入手，保证产品在各个环节中的优秀品质，以确保水产品质量安全。

4）水产品作为一种营养素十分均衡、百姓不可或缺的食品，已经成为首都市民菜篮子的重要组成部分。水产品在我国动物产品消费中始终占有重要位置，消费份额占比变化不大。消费量方面，在居民食物消费的大宗动物性食品中，猪牛羊肉始终占据重要位置，全国人均水产品消费仅为猪牛羊肉消费量的一半。总体看，尽管水产品消费有较大幅度增长，但对于居民动物性食品消费来说，仍与传统的猪牛羊肉消费存在较大的差距。而北水食品作为北京市最大的国有水产加工企业，是政府部门菜篮子工程的首选水产企业。北水食品生产加工能力的扩大，将在平抑北京市水产品价格、保障水产品的供应与食品安全方面发挥重要作用。近年来，北水食品公司快速发展，销售额从2004年800万元增加到2018年的2亿元，产能不足已开始限制公司的发展，如何促进公司发展，更好满足市场和消费者需求，它对加工设备提出了更高的要求，公司要做到加工制作标准化、产品质量与营养标准化。

5）进入21世纪，随着生活节奏的加快，思想观念的改善，预制菜市场占有率快速增长。在发达国家欧美市场预制食品发展十分成熟，在亚洲等新兴市场，增长迅猛，中国的市场也由北上广深一线城市在向新一线城市覆盖，市场普及速度非常快。随着年轻一代消费习惯的改变和新零售的崛起，可以预见预制菜将在未来数十年内获得持续的增长。

6）免浆鱼片行业背景

2023年疫情开放后，整体市场行情在恢复中，尤其是春节期间各大餐饮火爆，消费市场复苏迹象明显，工厂的订单量也有明显回升，但是受国内消费疲软的背景下，冻品整体市场价格低迷。

通过行业网站查阅相关资料，了解可加工鱼类在目前市场的分布情况，及京东、美团、天猫等网络销售渠道。实地调研走访了大型的水产品市场，餐饮、超市等市场。以及现在客户及潜在客户未来对加工鱼类产品的需求。

目前，市面上的免浆鱼片主要是黑鱼和巴沙鱼，占据鱼片品类半壁江山！其中鱼片的取材主要在精华的鱼柳部分。免浆鱼片一部分源于进口东南亚巴沙鱼，主要代表国家为越南，其中产自越南的巴沙鱼肉质细嫩，口感爽滑。另外一部分免浆鱼片食材源于国内的黑鱼，黑鱼的肉质弹滑，耐煮不松散，老少皆宜。

同时，受地域不同，饮食习惯不同，消费者偏好也有所不同，华东和华南地区更偏爱黑鱼，北方地方更偏爱巴沙鱼，巴沙鱼在北方市场卖的更好。

（3）主要内容：

项目名称：北京水产通州工厂预制菜加工产业链改造项目

建设性质：改建

建设地点：北京市通州区

建设内容及规模：

１）加工车间升级改造，改造面积453平方米。原加工车间升级改造为洁净车间，投资125万元。

2）冷库改扩建设，投资140万元，主要内容包括：投资95万元，改建超低温冷库247平方米，温度-50摄氏度；投资45万元，新建速冻库32平方米，温度-35摄氏度。

3）购买加工设备，投资金额400万元。通过购买多角度切片机、鱼肉斜切机、真空滚揉机、自动提升机、自动罐装称重包装机、彩袋套装外包机、自动封箱机、操作台、传送带及清扫机等，形成全自动化产业链条的生产线。随着用工成本越来越高和熟练的工人越来越难招，自动化生产线可以有效的降低企业的用工成本和管理成本，提升生产效率，改善产品品质。

4）人工支出及差旅费 90万元：

5）工程建设其他费：设计费，监理费，咨询费 35万元：

资金投入和使用情况：

本项目批复概算为790.00万元。其中申请财政资金632.00万元，企业自筹资金158.00万元。本次绩效评价以2023年预制菜加工产业链改造项目的全部资金一并纳入评价范围。

本项目批复概算为790.00万元，截至2023年12月31日实际到位财政资金790.00万元，到位率100.00%.其中：财政资金到位632.00万元，到位率100.00%；企业自筹资金到位158.00万元，到位率100.00%。

本项目实际到位资金共计790.00万元。截至2023年12月31日，实际支出790.00万元，预算执行100.00%，详细支出如下图：

| 序号 | 项 目 | 预算金额 （万元） | 实际支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免浆调理调味加工车间洁净化改造453平方米 | 125.00 | 125.00 |
| 2 | 改建超低温冷库247平方米、新建超低温库32平方米 | 140.00 | 140.00 |
| 3 | 工艺设备 | 400.00 | 400.00 |
| 4 | 人工支出及差旅费 | 90.00 | 90.00 |
| 5 | 工程建设其他费：设计费，监理费，咨询费 | 35.00 | 35.00 |
| 合计 |  | 790.00 | 790.00 |

- 项目绩效目标

总体目标：

1.加工车间升级改造，改造面积453平方米。

2.冷库建设：超低温库247平方米，库温-50度。

3购买加工设备：多角度切片机、鱼肉斜切机、真空滚揉机、自动提升机、自动罐装称重包装机、冲击网带式速冻装置、彩袋套装外包机、自动封箱机、操作台、传送带及清扫机。

4.项目升级改造之后主要用于加工生产包装各种预制菜产品。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足供应商及首都市民的“菜篮子”消费需求。

5.项目建设还有利于完善市场的功能、提升市场档次，提高中、高档生鲜类的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。对外展示，及客户参观都能体现出现代化生产的效果，而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.绩效评价对象为2023年预制菜加工产业链改造财政专项资金632.00万元。

3.范围：北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造的所有范围，主要是年度资金项目各项计划指标完成情况和年度资金兑现使用情况，涉及财政专项资金632.00万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

5.评价指标体系：

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系分别从产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面对其财政支出进行评价，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车间改造 | = | 1 | 次 | 10 | 加工车间453平方米 |
|  |  | 指标2：冷库建设 | = | 247 | 平方米 | 15 | 超低温库247平方米 |
|  | 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 验收合格 | - | 10 | 达到验收标准 |
|  |  | 产品质量 | 定性 | 验收合格 | - | 10 | 达到适用标准 |
|  | 进度指标 | 完成全年项目任务 | 定性 | 2023年7月 | - | 10 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
|  | 成本指标 | 完成本项目所需资金 | = | 790.00 | 万 | 10 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预制菜加工 | = | 2000 | 万 | 10 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
|  | 社会效益指标 | 提升北京区域水产品加工能力 | 定性 | 1 | 处 | 5 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公司 | 定性 | 100 | 百分比 | 5 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
|  |  | 指标2：客户 | 定性 | 100 | 百分比 | 5 | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 90 |  |

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分99分，评级登记为“优”。其中产出指标得分65分，效益指标得分15分，满意度指标得分9分，年度资金执行率10分。具体情况如下图：

| “北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造”项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 减分项 | 合计 |
| 分值 | 65 | 15 | 10 | - | 90 |
| 得分 | 65 | 15 | 9 | -1 | 89 |
| 得分率 | 100% | 100% | 90.00% | - | 98.89% |

评价结论：本项目立项依据充分，测算标准及测算内容较为合理合规，项目产出数量基本达到预期目标。效益和满意度较为突出，能够为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目产出情况

本项目工作计划实施率为100%，工程质量等级达到施工合同规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，但档案尚未移交给实施单位，未进行档案验收。产品质量达到规定的质量等级标准。本项目未超出概算金额。

- （二）项目效益情况

1.社会效益。肉、生鲜、果蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展具有十分重要的意义，升级改造车间项目是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要，“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、生鲜、果蔬等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过本项目的实施，可以实现生鲜肉类等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设“和谐”北京做出自身应有的贡献。

预制菜加工产业链改造项目是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要。预制食品加工生产是现在食品加工的趋势，也是食品生产加工业的前沿阵地。预制食品有效地保持食品营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。

因此，本项目的建设有利于食品产业的稳定，对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。

2.经济效益。本项目实施后，我公司可以从多方面开展业务，具体如下：

第一、自加工服务：为餐饮渠道和商超提供免浆鱼片的代加工服务，从原料采购到成品包装，提供一站式的服务。依托水产品集团综合实力，在国内外渔业展览会上向潜在客户展示公司加工能力、储存能力、销售能力。

第二、定制服务：我们可以根据客户的特殊需求进行免浆鱼片的定制，确保产品的质量和客户的需求。公司提供完善的售后服务，包括产品的质量跟踪、售后问题处理等，确保客户在使用我们的产品过程中没有后顾之忧。

第三、生产线租赁服务：我公司将生产线出租给有需求的客户，客户可以自行采购原料，在我公司控制范围内进行水产品加工生产。

北水食品现有渠道主要分为：餐饮、流通市场、团购经销商、企事业单位食堂、中高院校配餐等。近几年，对巴沙鱼、黑鱼等的需求也在逐步增加，且根据不同应用渠道，下一步要区分和细化产品。一是面向大流通市场，像新发地、高碑店、王四营等大型批发市场，也是销售最大的渠道，大约能占到公司加工鱼类产品销量的60%到70%，第二种就是根据客户需求定制加工的有明确规格的产品，主要用于餐饮、食堂，学校配餐等渠道，这部分客户的销售大约占到销量的15%-20%；第三种就是社区团购及C端客户、电商，这部分的销售大约能站到10%左右，第四种是就是高端客户订制，比如只要鱼肚腩肉。随着市场销售的稳定，技术的成熟开发出面向火锅市场的片型大而薄的鱼片；专门为C端客户开发的带有汤底和酱料包的酸菜鱼等产品。

- 项目满意度情况。

经调查，本项目主管部门总体满意度为100%。公司、客户满意度为99%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

(一)提高预算执行进度，发挥资金使用效益建议实施单位提高预算执行进度，根据项目实施进度申请相应资金预算，提高项目进度与预算申请匹配度，避免过多占用财政资金，造成财政资金浪费。

(二)做好财务核算，强化财政资金管理

实施单位应压实管理责任，做好财政资金拨付到位的监督审查工作，强化财政资金管理,建立本项目相关资金专项核算账目并严格落实监管制度，保证项目资金做到专款专用，规范资金运行，坚决杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等现象发生。

（三）严格履行本单位职责，加强制度执行规范性实施单位应加强对工程各标段的进度监督把控和对设计、施工单位的监督指导，切实履行好工程监督职责。施工单位应对工程实施过程中遇到的问题及时反馈，对工程延期和增项等问题严格执行相关程序，及时签订延期协议和补充协议。对不合格的情况及时提出整改方案，保证工程按时完工并及时移交相关资料，按期完成结算，提高工程完成率。

七、其他需要说明的问题

无

北京北水食品工业有限公司

2024年4月