项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务云租用及网络安全运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 中关村知识产权促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁正央 | | | | | 联系电话 | | 82354948 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 555.28 | | 555.28 | 553.3 | | 10 | | 99.64% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555.28 | | 555.28 | 553.3 | | — | | 99.64% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对北京市知识产权局重要信息系统政务云资源集约化管理和安全服务工作，进一步加强北京市知识产权局信息系统的安全防护能力，充分优化系统整体健壮性，提高系统安全性和可靠性。 | | | | | | 全年政务云资源使用率高于全市平均水平，全年未发生重大网络安全事件。项目管理正规，每周提交周报，每月召开例会，抓好项目全流程管控，确保了北京市知识产权局信息系统的安全平稳运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主机托管数量 | | =68个 | | 68 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 | | ≤3次 | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障修复时间 | | ≤2小时 | | 0.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 故障应急响应时间 | | ≤60分钟 | | 45 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 租用专属云成本 | | ≤459.98万元 | | 459.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | CPU、内存、存储设备等资源利用率 | | ≥30% | | 34% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |