|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社科活动中心机房安全及视频会议室改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 林杨、赵涛 | | | | 联系电话 | | 64527602 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.251535 | 9.251535 | 8.141383 | | 10 | | 88% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.251535 | 9.251535 | 8.141383 | | — | | 88% | 8.8 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.对北京社科活动中心机房进行安全改造，重新部署网络架构，规范机房环境，确保机房空间密闭，干净整洁，各个系统分布合规合理，稳定运行。2023年主要开展实施机房环境改造、新设备上架调试、楼层配线间更换接入交换机、强弱电线缆整理、整体运行调试等服务工作。2.满足市社科联召开涉密电视电话会议和培训等需求,2023年主要开展实施视频会议室综合布线，灯光增强改造，窗帘合规布设，视频会议系统安装、设备接入调试、视频会议效果联调等服务工作。3.2023年完成一层报告厅音频视频灯光改造，满足社科活动需要。 | | | | | 完成机房安全改造，确保信息系统安全；同时按照市委要求完成视频会议系统安装调试和视频会议室的改造；对一层报告厅的音频视频灯光等按照要求进行改造，符合社科活动需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | 改造项目 | | ≥2个 | 3个 | 20 | | 20 |  | |
| 质量  指标 | 项目竣工验收结果 | | ≥合格 | 合格 | 20 | | 17 | 加强与项目方发沟通，深入项目建设管理，确保项目建设保质保量完成 | |
| 时效  指标 | 完成时限 | | ≤2023年12月 | 2023年12月 | 20 | | 16 | 对项目开展推进开展加强  把控 | |
| 成本  指标 | 项目总成本 | | ≤9.251535万元 | 8.141383万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障市社科联、市社科规划办网站和信息系统、一层报告厅稳定正常安全运行，推动实现信息化共建共享 | | 满足论坛、研讨会、视频会和信息化等正常使用 | 满足论坛、研讨会、视频会和信息化等正常使用 | 20 | | 16 | 效益资料归集不足 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.8 |  | |