|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电梯等设施设备维修维护 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 赵涛 | | | | 联系电话 | | 64527602 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.724504 | 80.724504 | 80.688244 | | 10 | | 99.96% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.724504 | 80.724504 | 80.688244 | | — | | 99.96% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障北京社科活动中心设施设备安全、正常运行,满足市社科联、市社科规划办日常办公需要,满足首都社科届开展论坛、研讨会等活动的需要。 | | | | | 保障北京社科活动中心设施设备安全、正常运行,满足市社科联、市社科规划办日常办公需要,满足首都社科届开展论坛、研讨会等活动的需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备正常运转 | | ≥360天 | ≥360天 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 设施设备使用 | | ≥良好 | 良好 | 20 | | 17 | 加强日常维修维护的管理 | |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | | ≤2023年12月底前 | 完成 | 10 | | 8 | 对设施设备维修维护的统筹协调不够 | |
| 成本指标 | 总费用 | | ≤80.724504万元 | 80.688244万元 | 10 | | 9 | 加强对费用的预估 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证市社科联、市社科规划办相关工作的正常开展；满足首都社科届需求 | | 保障设施设备的正常  运行 | 保障设施设备的正常运行，保障北京社科活动中心大楼正常运转 | 20 | | 18 | 效益资料归集不足 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户  满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 8 | 满意度数据归集不足 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.9 |  | |