|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化维护及规划管理 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 肖士兵 | | | | 联系电话 | | 64527800 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 261.836 | 261.836 | 257.086 | | 10 | | 98.19% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 261.836 | 261.836 | 257.086 | | — | | 98.19% | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | | — | | — | — |
| 其他资金 | | — | — | — | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转并及时维护更新；2.保障市社科联、市社科规划办内外网信息系统的正常运行和维护更新并负责安全管理和防护；3.完成市社科联、市社科规划办信息化项目规划设计并指导业务系统建设；4.负责市社科联、市社科规划办信息安全、应急处置等。 | | | | | 完成保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转并及时更新，维护信息系统正常安全运转，全年未发生网络安全事件。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房正常巡检 | | ≥52次 | 52次 | 5 | | 3.5 | 巡检中预判故障和问题能力有待加强 | |
| 信息化项目规划设计 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 4.5 | 规划设计需进一步细化对应实际业务 | |
| 信息安全、应急处置 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 5 |  | |
| 本地网络信息设备及终端的维护更新 | | ≥1项 | 1项 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 无重大网络安全事故 | | ≤1次 | 0次 | 10 | | 8 | 无网络安全重大事件但预警监测需要加强 | |
| 时效指标 | 应急处置响应时间 | | ≤4小时 | ≤4小时 | 10 | | 8 | 应急响应及时但缺乏态势感知等 | |
| 成本指标 | 合同总额 | | ≤261.836万元 | 257.086万元 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 保障市社科联、市社科规划办本地网络信息设备及终端的正常运转；保障内外网信息系统的正常运行；保障市社科联、市社科规划办信息安全。 | | 效益情况良好 | 效益情况良好 | 20 | | 17 | 资料归集不足 | |
| 可持续影响指标 | 支持和促进市社科联、市社科规划办各项工作的顺利开展和正常运行 | | 良好 | 良好 | 10 | | 8 | 资料归集不足 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | | ≥85% | 80% | 10 | | 8 | 终端运维服务个性化需求满足有待提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.8 |  | |