|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社科联互联网接入费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 肖士兵 | | | | | 联系电话 | 64527800 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | | 25 | 25 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | | 25 | 25 | — | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | — | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.完成市社科联、市社科规划办互联网接入宽带线路租用等。2.为办公和业务开展提供支持，保障市社科联、市社科规划办互联网业务正常运转。 | | | | | | 与北京歌华公司签订互联网接入服务合同（300M），保障市社科联、市社科规划办互联网办公和业务正常运转，为视频会议等提供支持。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入带宽 | | ≥300M | | 300M | 20 | | 18 | 带宽峰值需进一步提高利用 |
| 质量指标 | 日均无故障时间 | | ≥23小时 | | 23.5小时 | 20 | | 16 | 互联网访问偶尔存在缓慢情况要加强保障 |
| 时效指标 | 接入成功率 | | ≥98% | | 80% | 10 | | 8 | 有个别掉链现象需提升基础硬件支撑 |
| 成本指标 | 合同总额 | | ≤25万元 | | 25万元 | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为办公业务开展提供支持，保障市社科联、市社科规划办互联网业务正常运转 | | 效益情况较好 | | 效益情况较好 | 10 | | 8 | 资料归集  不足 |
| 可持续影响指标 | 能够持续保障市社科联、市社科规划办互联网业务正常运转 | | 良好 | | 良好 | 10 | | 8 | 资料归集  不足 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥85% | | 80% | 10 | | 7 | 使用体验及个性化需求满意度待  提升 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 |  |