附件5

北京市门头沟区生态保护2023年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态环境质量状况目标 |
| 1 | 目标任务 | 生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局区园林绿化局区水务局区农业农村局各镇街 |
| 二、强化生物多样性保护 |
| 2 | 建立工作机制 | 建立落实生物多样性保护行动计划的部门会商、进展报送、专家咨询和信息共享机制。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局区农业农村局区水务局区园林绿化局百花山管理处 |
| 3 | 加大生物多样性保护力度 | 构建生态廊道，连通物种栖息地。加强与环京地区林草部门区域协同，推动生态林断带织补，万亩以上绿色版块、千亩以上绿色版块达到市级要求。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区规自分局 |
| 在有条件的地区改造硬质护岸，恢复河湖库自然岸线，提升河流横向连通性，保持现有自然岸线总体格局不变，确保自然岸线保有率总体不降低。 | 年底前 | 区水务局 | 区发改委区财政局 |
| 统筹生态补水流量过程，结合实际，分时段、分河段、分流量开展阶段性生态补水，协同做好生物多样性保护。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 基于河流生态系统特征，加强信息沟通协调，科学开展增殖放流并做好记录。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区水务局区生态环境局 |
| 开展京津冀鸟类等野生动物联合保护行动，协同防控美国白蛾、松材线虫等有害生物。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区农业农村局区公安分局 |
| 4 | 强化外来入侵物种防控 | 完成年度外来入侵物种普查任务，进一步掌握外来入侵物种数量、分布范围、危害程度等情况。制定重点外来入侵物种管控策略，形成年度防治报告。 | 年底前 | 区农业农村局区园林绿化局 | 区水务局区生态环境局区规自分局 |
| 依法严格外来物种引入审批，强化引入后使用管控。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区园林绿化局区水务局区生态环境局 |
| 强化森林、草地、湿地、河流、水库等重点区域外来入侵物种治理。重点做好松材线虫、美国白蛾、牛蛙等外来入侵物种的监测与综合治理，形成年度监测治理报告。 | 年底前 | 区园林绿化局区水务局 | 区农业农村局区生态环境局区规自分局 |
| 完善生物资源保护信息管理平台，建立区级外来入侵物种及有害生物数据库。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区水务局区农业农村局区生态环境局区规自分局 |
| 5 | 保护重点生物遗传资源 | 加强种质资源保护管理，研究建立区级种质资源保护单位（区、地、库），建设区级林木良种基地、采种基地达到市级要求。新建或扩建林草种质资源异地保存库、菌种资源库达到市级要求。形成种质资源保护年度报告。 | 年底前 | 区园林绿化局区农业农村局 | —— |
| 做好古树保护工作。建设2个古树主题公园，1个古树村庄。继续实施古树抢救性复壮修复工程。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
| 保护重要生物遗传资源，开展年度畜禽、水产种质资源普查，完成年度普查报告。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
| 因地制宜适度规模化扩繁二黄棒、白马牙、骡子尾高粱等传统种质资源，推动香椿、藜麦、黍子等本地特色农产品品种培优、品质提升。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
| 6 | 加强监测评估和执法检查 | 开展生物多样性本底调查。完成2023年鸟类、鱼类、大型真菌等生物多样性调查。开展良好生态环境指示物种观测工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局区农业农村局区水务局百花山管理处 |
| 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区公安分局区市场监管局 |
| 以国家重点保护野生动物、植物名录、《濒危野生动植物种国际贸易公约》、《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物》等文件为依据，结合生物多样性本底调查，遴选出区野生生物重点保护生物名录。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局区农业农村局百花山管理处 |
| 依法查处违反破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区园林绿化局区公安分局区市场监管局 |
| 依法查处出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品等违法行为。 | 年底前 | 区市场监管局 | 区园林绿化局区农业农村局区公安分局 |
| 三、维护生态空间格局稳定性 |
| 7 | 深化生态保护红线划定成果应用 | 强化规划引领和刚性约束，有序实施分区规划三年行动计划，根据“三区三线”中生态保护红线划定成果，组织完成分区规划涉及生态保护红线相关内容的修改。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局区园林绿化局区水务局区农业农村局 |
| 持续构建生态友好型国土空间规划体系，严格实施国土空间用途管制，严控新增建设用地。 | 年底前 | 区规自分局 | —— |
| 以百花山和永定河流域为重点，健全生态保护红线监管机制，加强重要生态空间人为活动管控。 | 持续推进 | 区规自分局区生态环境局 | 区水务局区园林绿化局百花山管理处相关镇街 |
| 8 | 提升自然保护地监督管理水平 | 按照市级要求，推进自然保护地优化调整，完善自然保护地体系。 | 持续推进 | 区园林绿化局 | 区规自分局区生态环境局 |
| 开展年度重点自然保护地保护成效评估，提高自然保护地管理效能。加强自然保护地监督管理，保护重要生态空间。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局区规自分局区水务局相关镇街 |
| 按照统一部署，开展自然保护地生态环境监督工作，落实整改销号要求。加强百花山国家级自然保护区的人类活动遥感监测和监管。 | 年底前 | 区生态环境局区园林绿化局百花山管理处 | 区水务局区农业农村局区规自分局相关镇街 |
| 做好自然保护区日常管理和例行巡查，遏制新增问题，推动历史遗留问题解决。 | 年底前 | 区园林绿化局百花山管理处 | 区生态环境局区水务局区农业农村局相关镇街 |
| 9 | 加强资源开发利用活动监督 | 开展矿产等自然资源私挖盗采活动线索的遥感监测，严格查处违法违规开采行为。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局相关镇街 |
| 10 | 统筹推进实施生态保护修复 | 编制门头沟区国土空间生态修复规划。 | 年底前 | 区规自分局 | 区园林绿化局区水务局区农业农村局区生态环境局区发改委 |
| 组织完成2023年矿山治理项目勘查设计报告评审，组织实施项目治理，完成市级部门下达治理任务。建立完善区级生态修复台账管理机制，推进已完成治理的矿山生态修复工程补充绿化提升工作。 | 年底前 | 区规自分局 | 区财政局区园林绿化局区农业农村局相关镇街 |
| 广泛吸引社会投资，探索废弃矿山修复治理新路径。申报首都西部生态涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。 | 长期实施 | 区规自分局 | 区发改委区财政局相关镇街 |
| 推进园林绿化“增绿提质”，森林覆盖率达到市级要求，实施分级分类管护经营。优化林分结构、树种组成及分布格局，推动建立可持续的近自然森林经营与管理模式。加强生态林、绿地公园管护，完成森林健康经营8.7万亩、国家公益林抚育1.6万亩。建设生态保育小区、建立自然带营造和管理示范点达到市级要求。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局相关镇街 |
| 推进西峰寺沟上游综合治理、永定河环境综合整治等项目，以建设“三大湿地”为契机打造永定河生态走廊。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关镇街 |
| 10 | 统筹推进实施生态保护修复 | 启动“六水联通”工程，推动实现“六水环绕映门城”景观格局。分阶段开展“百泉复涌”修复与保护工作，优先完成试点示范及新复涌泉的泉域保护。 | 年底前 | 区水务局 | 相关镇街 |
| 优先在耕地集中连片区内开展农田生态修复,修复面积达到市级要求。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区规自分局 |
| 四、促进生态保护可持续发展 |
| 11 | 开展生态产品价值核算 | 主动对接、配合开展全市生态产品总值系统性核算，推动生态产品总值核算标准化，为促进生态产品价值实现奠定基础。 | 年底前 | 区生态环境局区统计局 | 区发改委区规自分局区住房城乡建设委区交通委区水务局区文化旅游局区园林绿化局区气象局 |
| 12 | 巩固“两山”实践创新基地成果 | 落实“两山”基地建设实施方案，全力做好“两山”基地三年复核验收。开展第三届最美“两山”理论守护人选树，提升生态文明建设影响力和引导力，凝聚生态共识和发展合力，释放绿水青山生态效益、经济效益和社会效益。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 巩固生态文明建设示范区创建成果 | 深入开展生态文明示范创建后评估，有序落实重点任务，努力提高各项创建指标，巩固提升创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 巩固森林城市创建成果 | 坚持扩大生态容量、提升森林质量、增强碳汇能力并重，抓好荒山造林、城市绿化、林木抚育、生态林管护等工作，厚植绿色资源本底，巩固城建成果。 | 持续推进 | 区园林绿化局 | —— |
| 巩固天然氧吧创建成果 | 制定中国天然氧吧三年行动计划并挖掘品牌效益。 | 持续推进 | 区气象局 | —— |
| 13 | 开展生态环境质量评价与应用 | 配合开展生态环境质量评价和应用，客观反映生态环境质量状况及变化趋势。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 14 | 完善生态保护补偿机制 | 深入落实综合性生态保护补偿政策，统筹实施生态保护重点工作，不断提高生态环境质量。 | 年底前 | 区财政局 | 区发改委区生态环境局区园林绿化局区规自分局区水务局区农业农村局 |